ส่วนที่   1    
บทนำ

แผนพัฒนาสามปี  หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซี่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปีและเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด


นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี / โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน
	แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี




· กิจกรรมที่  1



-  กิจกรรมที่  1

-  กิจกรรมที่  1
· กิจกรรมที่  2



-  กิจกรรมที่   2

-  กิจกรรมที่  2

“แผนพัฒนาสามปี”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี


ดังนั้น  โครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ  คือ
1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม นั้น
2.   กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง

รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้
 
1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
     
 
3.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
องค์ประกอบการจัดทำแผน
ประกอบด้วย      ลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   ดังนี้.-

-  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
-  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
-  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
-  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ข้อ 4  ...


“  แผนพัฒนา ”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี

“  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ”    หมายความว่า    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  ชุมชน


“  แผนพัฒนาสามปี ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นแล้ว แผนพัฒนาสามปี ยังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี


โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผน  ประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีจะมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2 ประการ คือ


ประการที่ 1 มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม


ประการที่ 2  โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี จะมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป


สรุปได้ว่าแผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังนี้
-  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ
-  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลา  
สามปี (พ.ศ.2557-2559)เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำพัฒนาสามปี


1. เพื่อเป็นแนวทางและกรอบสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในรอบสามปี
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการพัฒนาแต่ละปีมีโครงการและกิจกรรมอย่างไร 
ที่ไหน และเมื่อไร


3. เพื่อให้สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างมีระบบระเบียบและมีเป้าหมาย


4. เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบติดตามการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล


5. เพื่อควบคุมและเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิผล ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 17  การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ  ดังนี้
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา  ความต้องการ  และนำข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปี 
4.  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล   นำแผนพัฒนาสามปีมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล   ใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น เช่น เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารการจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้มีสายตาที่กว้างไกลมองเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น

4. กำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุแนวทางโดยอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่

5. ทำให้ลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนในการวางแผน ที่ขาดการประสานงาน สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการจัดระเบียบองค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่

6.  เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร เนื่องจากผลของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  จึงทำให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน

7.    ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่ต้องกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและแนวทางในการที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
******************************
ส่วนที่  2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ประกอบ


ประกอบด้วย



สภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)  ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านการเมือง  การบริหาร  โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทำให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาได้  อาจทำในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล  เช่น  การแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ  การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง  การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง   การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลวังพญา
1.  สภาพทั่วไป
1.1  ประวัติความเป็นมา
ประวัติตำบลวังพญา


เดิมเป็นชุมชนเล็กๆ เรียกว่า  “ปากาซาแม”  ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากัก  มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  ต่อมาเจ้าเมืองโกตาบารูได้ใช้พื้นที่ในชุมชนนี้      ปลูกข้าวเป็นจำนวนมากเสมือนเป็นดินแดนอู่ข้าวของเจ้าเมือง  จึงเรียกกันว่า “ วังพญา ”  เมื่อประมาณ  50  กว่าปีมานี้  ชุมชนได้เจริญขึ้นและแยกออกเป็นตำบลต่าง ๆ  ด้วยเหตุที่ชาวตำบลนี้มีอาชีพทำนาเป็นหลัก  และเพื่อระลึกถึงอดีตที่เป็นดินแดนปลูกข้าวของเจ้าเมืองจึงใช้ชื่อว่า “ วังพญา ”  เป็นชื่อตำบลตั้งแต่นั้นมา
1.2  ที่ตั้งและขนาด
ตำบลวังพญา  เป็นตำบลหนึ่งใน 16  ตำบลของอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา  องค์การบริหารส่วน

ตำบลวังพญา    ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1  บ้านปากาซาแม  ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา    ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประมาณ  13  กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   63.13  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  39,456.25  ไร่
1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  ของตำบลวังพญา  เป็นที่ราบลุ่ม  บางพื้นที่เป็นที่ราบและเนินเขาดินเตี้ยๆ  จึงเหมาะสมแก่การทำการเกษตร  ทั้งประเภท  การทำนาข้าว  การทำสวนยางพารา  และสวนผลไม้   โดยพื้นที่ตำบลวังพญา  ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  หรือเขตหวงห้ามตามประกาศกรมป่าไม้ และมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรของราษฎร
สภาพภูมิอากาศเป็นลักษณะร้อนชื้น   ฝนตกเกือบตลอดปี  มี  2  ฤดู  คือ  ฤดูฝน ช่วงเดือน   พฤษภาคม  -   มกราคม  และฤดูร้อน   ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์  -  เมษายน
1.4  อาณาเขต   ติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ            ติดต่อกับ
ตำบลสะเตงนอก   อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา


ทิศใต้
            ติดต่อกับ        
ตำบลกอตอตือร๊ะ  ตำบลเนินงาม  และตำบลท่าธง              
                                                                            
อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา


ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ        
อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 


ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ         
ตำบลสะเตงนอก   อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
2.  การเมืองการปกครอง
2.1  เขตการปกครอง   ตำบลวังพญามีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7   หมู่บ้าน



หมู่ที่  1

บ้านปากาซาแม


หมู่ที่  2

บ้านโต๊ะปาแก๊ะ


หมู่ที่  3

บ้านวังพญา(ตาลาแน)


หมู่ที่  4

บ้านอูเป๊าะ
หมู่ที่  5

บ้านบูเก๊ะจือฆา


หมู่ที่  6

บ้านหัวควน


หมู่ที่  7

บ้านบาโงบองอ
2.2  จำนวนประชากร


ตำบลวังพญามีประชากร  ทั้งสิ้น    6,622    คน      แยกเป็นชาย  3,326   คน
หญิง   3,296   คน      นับถือศาสนาอิสลาม  97%      นับถือศาสนาพุทธ  3%    จำนวน  1,680  ครัวเรือน
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	ประชากร
	จำนวนครัวเรือน

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
	

	1
	ปากาซาแม
	568
	559
	1,127
	308

	2
	โต๊ะปาแก๊ะ
	755
	727
	1,482
	359

	3
	วังพญา(ตาลาแน)
	455
	476
	931
	222

	4
	อูเป๊าะ
	376
	354
	730
	179

	5
	บูเก๊ะจือฆา
	403
	419
	822
	268

	6
	หัวควน
	269
	260
	529
	156

	7
	บาโงบองอ
	500
	501
	1,001
	188

	รวม
	3,326
	3,296
	6,622
	1,680


* ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   ณ  เดือน  พฤษภาคม   2556
3.  ด้านทางสังคม

3.1  การศึกษา
-  โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา    จำนวน 2  แห่ง
 
1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลฮูดาห์            ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

2.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอัลฟัลลาฮูอามีลีน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2


-  โรงเรียนตาดีกา       

        จำนวน 10  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 - 7

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  
        จำนวน  4   แห่ง

1.  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ    
ตั้งอยู่หมู่ที่  2


2.  โรงเรียนบ้านวังพญา

ตั้งอยู่หมู่ที่  3


3.  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา  
ตั้งอยู่หมู่ที่  5


4.  โรงเรียนบ้านป่าใส
    
ตั้งอยู่หมู่ที่  7

-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   
       จำนวน 1  แห่ง

        โรงเรียนดารูลฮูดาวิทยา  (โรงเรียนเอกชน)   ตั้งอยู่หมู่ที่  1

3.2  ศาสนา

-   วัด   1  แห่ง   คือ  วัดนิโครธาวาส  ตั้งอยู่หมู่ที่  6


-   มัสยิด  9  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   1 -  7

3.3  การสาธารณสุข

-  มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และมีศูนย์สาธารณสุขชุมชน (ศ.สบต) ประจำหมู่บ้าน   
 จำนวน 7 หมู่บ้าน
3.4  สาธารณูปโภค
ปัจจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลวังพญา มีสถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชน  ดังนี้
-    ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  มีจำนวน  7  แห่ง  ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน
-    หอกระจายข่าว 7  แห่ง  ตั้งอยู่ ณ.   อบต.วังพญา  มัสยิด และสุเหร่า  
-    ที่ทำการ  อบต.วังพญา    ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่  1  ปากาซาแมตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดารุลฮูดาห์    หมู่ที่ 1
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอัลฟัลลาฮูอามีลีน ตั้งอยู่   ม. 2
-    อาคารอเนกประสงค์  5  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่   1,2 ,3,4,7
หน่วยราชการอื่นๆ
-  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จังหวัดยะลา


ตั้งอยู่หมู่ที่  5
-  ทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา



ตั้งอยู่หมู่ที่  5
-  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา


ตั้งอยู่หมู่ที่  5

-  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา


ตั้งอยู่หมู่ที่  5
-  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


ตั้งอยู่หมู่ที่  5
-  กองบังคับการกรมทหารพรานที่  41


ตั้งอยู่หมู่ที่  2
-  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา


ตั้งอยู่หมู่ที่  1
-  โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ตั้งอยู่หมู่ที่  4
-  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41


ตั้งอยู่หมู่ที่  2
4.  ด้านเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
4.1  การประกอบอาชีพ/รายได้



อาชีพหลักของราษฎรตำบลวังพญา  คือทำการเกษตร   เช่นทำสวนยางพารา    สวนผลไม้   สวนปาล์ม  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  คิดเป็นร้อยละ  85    อีกร้อยละ 15  รับราชการและรับจ้างทั่วไป   ประชากรมีรายได้ถัวเฉลี่ย  30,000.-  บาท/คน/ปี   
กลุ่มอาชีพ  มีจำนวน 3  กลุ่มอาชีพ 
1.  กลุ่มปักจักร   ตั้งอยู่หมู่ที่  1   มีสมาชิกจำนวน  82  คน   สามารถทำรายได้เฉลี่ย   

2,000.-  บาท  /คน/เดือน
2.  กลุ่มจักสานใบเตย  ตั้งอยู่หมู่ที่  2   มีสมาชิกจำนวน 108  คน  สามารถทำรายได้เฉลี่ย 
3,000  บาท /  คน/เดือน
3.  กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิม  มีสมาชิก   40  คน   สามารถทำรายได้เฉลี่ย  3,000.-  บาท คน/  เดือน
กลุ่มอาชีพสตรี   จดทะเบียนใหม่กับหน่วยงาน อบต.  (ณ. เดือนมิถุนายน 2549) มี 9 กลุ่ม

1.  กลุ่มอาชีพอัลกัสมีย์สัมพันธ์     หมู่ที่ 1   มีจำนวนสมาชิก 22  คน  กิจกรรมขนมโดนัท

2.  กลุ่มอาชีพสัมพันธ์พัฒนา         หมู่ที่ 1   มีจำนวนสมาชิก  27 คน  กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า


3.  กลุ่มอาชีพสตรีสัมพันธ์            หมู่ที่ 2    มีจำนวนสมาชิก  15 คน  กิจกรรมขนมโดนัท

4.  กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อสตรี        หมู่ที่ 2    มีจำนวนสมาชิก  10 คน  กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า


5.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา  หมู่ที่ 2   มีจำนวนสมาชิก  20 คน กิจกรรมหัตถกรรมใบเตย

6.  กลุ่มอาชีพตัดเย็บฮูตาลาแน     หมู่ที่ 3   มีจำนวนสมาชิก  11 คน   กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า

7.  กลุ่มอาชีพสามัคคีสัมพันธ์      หมู่ที่ 4   มีจำนวนสมาชิก  15 คน   กิจกรรมทำขนมโดนัท

8.  กลุ่มอาชีพหมวกกะปิเย๊าะ       หมู่ที่ 5    มีจำนวนสมาชิก 16  คน  กิจกรรมทำหมวกกะปิเย๊าะ

9.  กลุ่มอาชีพปรามะสัมพันธ์      หมู่ที่ 6    มีจำนวนสมาชิก 10  คน  กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า

10. กลุ่มอาชีพปักจักร
           หมู่ที่ 7    มีจำนวนสมาชิก  25  คน  กิจกรรมปักผ้า

4.2  แรงงาน
แรงงานของตำบลวังพญา ร้อยละ 85 เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน แรงงานในการทำนา ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ อีกร้อยละ 15 รับราชการและรับจ้างทั่วไป 

4.3  พาณิชยกรรม
ภายในตำบลวังพญา  มีร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  เป็นร้านค้าขายของชำและสินค้าเบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน 70 ร้าน ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่สามารถซื้อได้ภายในตำบล   ตลอดจนอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร   จะหาซื้อในเขตอำเภอรามันและอำเภอเมืองจังหวัดยะลา  สำหรับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของตำบล  ได้แก่ ยางพารา  จะมีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อจากชาวบ้านภายในตำบล

4.4  อุตสาหกรรม
ภายในตำบลวังพญา  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   คือโรงสีข้าว  และโรงงานแปรรูปไม้ยาง
-  โรงสีข้าว    ตั้งอยู่ หมู่ที่2 จำนวน 2 โรง,  หมู่ที่3 จำนวน 1 โรง,  หมู่ที่4 จำนวน 2 โรง,   หมู่ที่5  จำนวน  1 โรง
-   โรงงานไม้แปรรูปไม้ยาง   ตั้งอยู่ หมู่ที่1  จำนวน 1 โรง,    หมู่ที่5  จำนวน  1 โรง


4.5  การท่องเที่ยว
ตำบลวังพญา   มีแหล่งท่องเที่ยว  1  แห่ง  คือ  พรุวังพญา   หมู่ที่ 3  สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย
5.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.1  การคมนาคม

ตำบลวังพญามีเส้นทางคมนาคมสะดวกทั้ง  7  หมู่บ้าน  มีถนนสายหลักดังนี้

1.  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4071  สายโกตาบารู  -  ทุ่งยางแดง ผิวจราจรลาดยางโดย
ตัดผ่านหมู่ที่ 1,2,3  ของตำบล   สภาพปัจจุบันใช้การดีตลอดสายและทุกฤดูกาล
2.  ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4082 สายอำเภอเมือง - ตำบลวังพญา ผิวจราจรลาดยาง  
ตัดผ่านหมู่ที่  1,2,5   ของตำบลสภาพปัจจุบันใช้การได้ดีตลอดสาย
3.  ถนนรพช.  หมายเลข  2015   สายวังพญา  -  ซาเมาะ ผิวจราจรลาดยาง  ตัดผ่านหมู่ที่  3  ของ
ตำบลไปออกตำบลท่าธง   ของอำเภอรามัน   สภาพปัจจุบันใช้การได้ดีตลอดสาย  
4.  ถนนรพช. หมายเลข 2034  สายปากาซาแม - บ้านเกาะ ผิวจราจร ลาดยาง ตัดผ่านหมู่ที่ 1, 4  
ของตำบล  สภาพปัจจุบันใช้การได้
5.  ถนนรพช. หมายเลข  3036  สายตาลาแน  -  บ้านเกาะ   ผิวจราจรลาดยาง   ตัดผ่านหมู่ที่  3  

ของตำบลท่าธง  สภาพปัจจุบันใช้การได้
6.  ถนนรพช. 3036 - ถนนรพช. 2015 ผิวจราจรลาดยาง ผ่านหมู่ที่ 3 สภาพปัจจุบันใช้การได้ดี
7.  ถนนทางแยกทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  4021  ตัดผ่าน  หมู่ที่  2,5  ผิวจราจรลาดยาง      
สภาพปัจจุบันใช้การได้ดี

5.2  การไฟฟ้า


ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ขณะนี้ตำบลวังพญามีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน   ส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากก่อสร้างบ้านใหม่และแยกบ้านในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน
5.3  การประปา


ระบบประปาหมู่บ้าน   จำนวน  7  แห่ง  ตั้งอยู่ทุกหมู่บ้าน   แต่มีบางกลุ่มบ้านมีการขุดบ่อน้ำตื้นและอาศัยน้ำฝนไว้อุปโภคและบริโภค

5.4  การสื่อสาร


การบริการด้านการสื่อสารภายในตำบลวังพญา  มีการบริการด้านไปรษณีย์โทรเลขโดยมีพนักงานไปรษณีย์อำเภอรามันเป็นผู้รับ-ส่งจดหมาย   มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ   และโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทุกระบบ
5.5  แหล่งน้ำ
        

แหล่งน้ำธรรมชาติตำบลวังพญา  มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  จำนวน  8  แห่ง  ดังนี้
1. บึงลูโบ๊ะบาตู          
หมู่  1

6.   คลองแม่กลอง   
 หมู่  5


2. คลองกำปงสะแต   
หมู่  2

7.   คลองบาโงบองอ     
 หมู่  7
3. บึงลูโบ๊ะละอา        
หมู่  2

8.   บึงบาโงบองอ   
 หมู่  7


4. บึงสะกาเว๊าะ         
หมู่  1-2

9.   บึงบ้านเกาะ       
 หมู่  3

5. คลองลูโบ๊ะฆือระ   
หมู่  5
             10.  คลองกาแร็ง                หมู่  3
6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตตำบลวังพญามีสภาพแวดล้อมแบบชนบททั่วไปที่ยังไม่มีผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ   แต่ยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามบริเวณบ้าน สภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัย   สภาพถนนบางส่วนภายในหมู่บ้านยังมีสภาพเป็นลูกรัง   ในช่วงหน้าแล้งมักก่อให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และในช่วงฤดูฝนจะก่อให้เกิดโคลน ทำให้การคมนาคมไม่สะดวก  ซึ่งต้องปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 
   
ภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลวังพญามีดังนี้


1.  ฝนแล้ง  ตำบลวังพญา  จะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายน  -  พฤษภาคม  ในบางปีจะเกิดปัญหารุนแรงทำให้ขาดน้ำ  เช่น ในพื้นที่  หมู่ที่  2,3  ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ต้องขอความร่วมมือจากทางอำเภอไปจัดส่งน้ำให้  และขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการเจาะบ่อดาล  และจัดทำประปาหมู่บ้านในบางพื้นที่แล้ว


2.  อุทกภัย  เนื่องจากพื้นที่ของตำบลวังพญามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  จึงทำให้เกิดน้ำท่วม
ทุกครั้งในฤดูฝน ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1,3,4,7  และท่วมหนักในพื้นที่หมู่ที่ 2,5,6  เนื่องจากบริเวณนี้มีคลองอยู่หลายแห่ง  และจะท่วมประมาณ 7-10  วัน
ข้อมูลอื่น ๆ
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง
จำนวน   30   คน   แยกเป็น

(1)  มีพนักงานส่วนตำบล



จำนวน   14  คน



-  สำนักงานปลัด 


จำนวน     8  คน



-  ส่วนการคลัง



จำนวน     4  คน  



-  ส่วนโยธา



จำนวน     2  คน

(2)  มีพนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง  

จำนวน   17  คน




-  สำนักงานปลัด




-   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดด.)จำนวน     7  คน
-พนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน
   1  คน

-  พนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน     4  คน


-  ส่วนการคลัง




-  ลูกจ้างประจำ


จำนวน     1  คน
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน
   1  คน  



-  ส่วนโยธา

       


-  พนักงานจ้างทั่วไป

จำนวน     1  คน

(3)  ระดับการศึกษา


-  ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา/ปวส.

จำนวน   12  คน


-  ปริญญาตรี





จำนวน   18  คน
2.  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(1)  จำนวนบุคลากร


จำนวน    18   คน


-  คณะผู้บริหาร


จำนวน      4   คน


-  สมาชิกสภา


จำนวน    14   คน

(2)  ระดับการศึกษา


-  ประถมศึกษา


จำนวน      8   คน


-  มัธยม / อาชีวศึกษา

จำนวน      8   คน


-  ปวส./อนุปริญญา

จำนวน
    -   คน


-  ปริญญาตรี


จำนวน      2   คน
* ข้อมูล    ณ   เดือน พฤษภาคม  2556

แผนผังฝ่ายบริหาร

แผนผังฝ่ายนิติบัญญัติ



แผนผังพนักงานส่วนตำบล


      -  หัวหน้าส่วนการคลัง

   -   หัวหน้าสนง.ปลัด อบต.

      -  หัวหน้าส่วนโยธา
      -  นักวิชาการเงินและบัญชี 5
   -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน4  – คนงานทั่วไป
      -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5
-บุคลากร 6ว.
      -   เจ้าพนักงานพัสดุ 4                        -นักวิชาการศึกษา 4

      -  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี              -  เจ้าพนักงานธุรการ  5
      (ลูกจ้างประจำ)       

 - ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
      -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(จ้างภารกิจ)
 -  คนขับรถ /คนงานทั่วไป
      -คนงานทั่วไป   

  - นักการภารโรง  / ยาม                           




    - ครูผู้ดูแลเด็ก





  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  



พนักงานส่วนตำบลวังพญา

























    ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ


(1)  คณะผู้บริหาร
	1
	นายมะหะเร๊ะ  ดอฮิง
	นายก อบต.วังพญา

	2
	นายอับดุลเลาะ  ดอละ
	รองนายก อบต.วังพญา

	3
	นายกอเซ็ง  มะมูแร
	รองนายก อบต.วังพญา

	4
	นางพารีด๊ะ  กามา
	เลขานุการนายก อบต.วังพญา


(2)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ลำดับที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	หมายเหตุ

	1
	นายมือเซาะ  เก็งมะลาพี  
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  1
	

	2
	นายมะ  รอฮิง
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  1
	

	3
	นายดอแม็ง  มาเจ๊ะมะ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  2
	

	4
	นายอับดุลเลาะ  บอรอดายา
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  2
	

	5
	นายแวอาแซ  สุบาการ๊ะ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  3
	รองประธานสภาฯ

	6
	นายอับดุลเลาะ  หะดิริมอ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  3
	

	7
	นายอาซิ  ดอเลาะ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  4
	

	8
	นายมะดารี  หะเด็ง
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  4
	

	9
	นายมะซอลา  ซาและ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  5
	ประธานสภาฯ

	10
	นายอับดุลรอแม  เจะแว
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  5
	

	11
	นายประจวบ  นาครอด
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  6
	

	12
	นายอับดุลนาเซร์  สาระกาม๊ะ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  6
	

	13
	นายย๊ะยา   อะมิแซ
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  7
	

	14
	นายดอรอหะ  มะมูแร
	สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่  7
	


	
สำนักงานที่รับผิดชอบ
	หน้าที่ที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	1. สำนักงานปลัด อบต.
	1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
· งานสารบรรณ
· งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
· งานบริหารงานบุคคล       
· งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
· งานตรวจสอบภายใน         
· งานกิจการสภา
· งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
· งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
· งานสังคมสงเคราะห์          

· งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
· งานส่งเสริมการเกษตร   
1.2 ฝ่ายนโยบายและแผน
· งานนโยบายและแผน
· งานวิชาการ
· งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
· งานงบประมาณ

	


	สำนักงานที่รับผิดชอบ
	หน้าที่ที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	2. ส่วนการคลัง
	2.1 ฝ่ายการเงิน
· งานการเงิน
· งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
· งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
· งานเก็บรักษาเงิน  
2.2  ฝ่ายบัญชี
· งานการบัญชี      
· งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
· งานงบการเงินและงบทดลอง
· งานแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
· งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
· งานพัฒนารายได้
· งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ           
· งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
· งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
· งานพัสดุ
· งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

	


	สำนักงานที่รับผิดชอบ
	หน้าที่ที่รับผิดชอบ
	หมายเหตุ

	3.  ส่วนโยธา
	3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
· งานก่อสร้างและบูรณะถนนและโครงการพิเศษ
· งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
· งานข้อมูลก่อสร้างและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
3.2  ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
· งานประเมินราคา  
· งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
· งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค
· งานประสานกิจการประปา
· งานไฟฟ้าสาธารณะ
· งานระบายน้ำ

	


รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      รายรับ
	รายรับ
	รายรับจริง
ปี พ.ศ. 2554
	รายรับจริง
ปี พ.ศ. 2555

	รายได้จัดเก็บ
	
	

	         หมวดภาษีอากร
	31,547.13
	148,883.64

	         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต
	40.00
	57,477.00

	         หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
	82,450.34
	158,820.29

	         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
	-
	-

	         หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
	6.00
	2,350.00

	         หมวดรายได้จากทุน
	-
	-

	                                       รวมรายได้จัดเก็บ
	114,043.47
	367,530.93

	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	

	          หมวดภาษีจัดสรร
	10,583,698.79
	10,189,944.22

	รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10,583,698.79
	10,189,944.22

	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	

	            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
	10,352,602.00
	8,921,853.00

	รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10,352,602.00
	8,921,853.00

	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
	13,486,100.00
	5,898,335.00

	 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
	13,486,100.00
	5,898,335.00

	                                                                       รวม
	34,536,444.26
	25,377,663.15


 รายจ่ายตามงบรายจ่าย
	                           งบ
	รายจ่ายจริงปี 2554
	รายจ่ายจริงปี 2555

	จ่ายจากงบประมาณ
	
	

	งบกลาง
	673,416.00
	552443.00

	งบบุคลากร
	4,104,625.00
	5,278,823.00

	งบดำเนินการ
	7,601,392.11
	6,628,407.81

	งบลงทุน
	2,539,240.00
	1,627,662.56

	งบรายจ่ายอื่น
	20,000.00
	20,000.00

	งบเงินอุดหนุน
	2,514,620.00
	2,494,740.00

	รวมรายจ่ายจากงบประมาณ
	17,453,293.11
	16,602,076.37

	จ่ายจากเงินสะสม
	
	

	งบดำเนินการ
	544,000.00
	470,000.00

	งบลงทุน
	770,727.00
	1,542,000.00

	รวมจ่ายจากเงินสะสม
	1,314,727.00
	2,012,000.00

	จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์
	13,486,100.00
	                    5,898,335.00

	จ่ายจากแหล่งอื่น
	                               -
	     -

	รวม
	                          32,254,120.11
	                 24,512,411.37


 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
1.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ





-  รถยนต์



-  รถจักรยานยนต์
-  รถบรรทุกขยะ(สิบล้อ)
-  เรือไฟเบอร์ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
-  เรือพาย

-  ล้อวัดระยะชนิดเดินตาม
-  เสาธง




-  เต็นท์


-  ผ้าเต็นท์



-  เครื่องพ่นหมอกควัน


-  เครื่องสูบน้ำ

-  เครื่องปั้มน้ำ  


-  เครื่องปั้มน้ำพร้อมอุปกรณ์

-  กล้องระดับ

-  เครื่องเขียนอักษร
2.  ครุภัณฑ์สำนักงาน
-  โต๊ะทำงาน



-  โต๊ะเอนกประสงค์

-  เครื่องตัดหญ้า
-  โต๊ะประชุม



-  โต๊ะพิมพ์ดีด


-  จักรเย็บผ้า
-  โต๊ะคอมพิวเตอร์


-  โต๊ะเขียนแบบ


-  กล้องถ่ายรูป
-  โต๊ะประชุมแบบวงรี


-  เก้าอี้บรรยาย


-  กล้องวงจรปิด
-  เก้าอี้ประชุม 



-  เก้าอี้ประชุม (เก้าอี้ประธาน)
-  ไฟแว็ป


-  เก้าอี้ระดับ 1-2



-  เก้าอี้ระดับ 3-6 

-  เครื่องถ่ายวีดีโอ
-  เก้าอี้คอมพิวเตอร์


-  เก้าอี้ทำงาน ระดับ 6 

-  เครื่องเล่นวีดีโอ
-  ชั้นวางเอกสารแบบถอดประกอบได้
-  ชั้นวางเอกสารแบบ 2 ชั้น
-  เครื่องเล่นโฮมเธียเตอร์
-  ชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น

-  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

-  เครื่องขยายเสียง
-  ตู้ไม้เก็บเอกสาร


-  เครื่องพิมพ์ดีด


-  แท่นบรรยาย
-  เครื่องคอมพิวเตอร์


-  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  -  เครื่องปริ้นเตอร์   

-  เครื่องถ่ายเอกสาร


-  เครื่องโทรสาร

         
-  เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง
 -  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

-  เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น
-  พัดลม



- วิทยุ




-  กระติกน้ำร้อน

   
-  โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส
· เครื่องเสียง



-เก้าอี้พลาสติก


-ซุ้มเทิดพระเกียรติ
· เต้นท์ + ผ้าเต้นท์    


-พัดลมติดผนัง

ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบ    
             ประกอบด้วย      
3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนโอกาส  และอุปสรรค  )
3.2  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  
	จุดแข็ง
	จุดอ่อน
	โอกาส
	อุปสรรค

	ด้านสภาพภูมิประเทศ
1. เขตพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้จังหวัดยะลา
	1. เนื่องจากเป็นพื้นที่ในเขตอำเภอรามัน  ภาพลักษณ์ของตำบลติดกับปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
	1. พื้นที่เขตตำบลวังพญาอยู่ใกล้เขตบริเวณเมือง  จึงเหมาะสมต่อการลงทุนโดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

	1. เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปี   ที่ผ่านมา

	ด้านสภาพภูมิอากาศ
2. สภาพภูมิอากาศ  และปริมาณน้ำฝนเพียงพอตลอดปี
	2. เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม  ปริมาณน้ำฝนในปีที่ผ่านมามีมาก  เกิดปัญหาดินทลายน้ำไหลผ่านพื้นที่ไร่สวนและบ้านเรือนของราษฎร
	2. เมื่อเกิดปัญหาสภาพน้ำท่วมดินทลายไหลผ่าน พื้นที่ไร่สวนและบ้านเรือนของราษฎรทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือด ร้อนของราษฎรในระดับหนึ่ง
	2. เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมดินทลายไหลผ่านพื้นที่ไร่สวนและบ้านเรือนของราษฎร  เส้นทางคมนาคมขาดการติดต่อหลายสายในเขตตำบล  ทำให้การช่วยเหลือค่อนข้างเกิดอุปสรรค  และช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง  

	ด้านอาชีพ
3. พื้นที่ของตำบลมีระบบการคมนาคมที่น่าพอใจเนื่องจากมีถนนตัดผ่านทุกสาย
	3. ถนนในบางพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากในฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังและทำให้ถนนพัง
	3. ถนนบางสายที่คาบเกี่ยวหลายตำบล สามารถขอรับการสนับสนุนดำเนินการจาก อบจ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าได้

	3. งบประมาณการดำเนินการมีจำนวนจำกัดและไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างให้ทั่วถึงได้


	จุดแข็ง
	จุดอ่อน
	โอกาส
	อุปสรรค

	ด้านผลผลิตทางการเกษตร
4. พื้นที่ภาคการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ยางพารา ข้าว ผลไม้


	4. ประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะในอาชีพและมาตรฐานฝีมือ ยังขาดความรู้และความสามารถในการจะนำผลผลิตไปแปรรูป

	4. สามารถส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในตำบลได้
	4. ขาดเทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และยังขาดผู้รู้หรือวิทยากรมาแนะแนว

	ด้านการเมืองการปกครอง
5.ประชาชนในตำบลมีความรู้ความสามารถในด้านการเมือง การปกครอง
	5. ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม และความร่วมมือในการบริหารจัดการเท่าที่ควร
	5. นโยบายของหน่วยเหนือเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาที่ยั่งยืน

	5. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของรัฐบาลยังไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนมากนัก

	ด้านการศึกษา
6.  ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนา และมีผู้รู้ในเรื่องศาสนาเป็นจำนวนมาก
	6.  ประชาชนให้ความสำคัญกับการเรียนศาสนาเป็นหลัก  และให้ความสำคัญกับการเรียนสายสามัญ  เป็นอันดับรอง 
	6.  เมื่อประชาชนมีความรู้ด้านศาสนาเป็นจำนวนมาก  จึงควรให้การสนับสนุน และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้ที่จะมอบความรู้  เช่น  สถาบันทางการศึกษาในตำบลให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม  และเปิดกว้างในการเรียนการสอน  สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนการสอนระดับจังหวัด ภาคหรือประเทศได้

	6.   ขาดแคลนแหล่งเงินทุนและผู้สนับสนุนในการพัฒนาสถาบันทางการศึกษา  


       สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาในระยะที่ผ่านมา

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 58/5 วรรค 5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เพื่อให้ตำบลวังพญาเป็นตำบลน่าอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาที่สมดุลในทุกด้าน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด  5  ด้าน     ประกอบด้วย  120  โครงการ
1.การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ของ  องค์การบริหารส่วนตำบล

วังพญา  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น     5    ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย  120  โครงการ 
2.ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ 2555  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต   
มีทั้งหมด  5 แนวทาง  ดำเนินการได้  34  โครงการ  จากโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี   45  โครงการ  งบประมาณ  6,234,263  บาท  คิดเป็นร้อยละ  75.55
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่   
มีทั้งหมด  3  แนวทาง   ดำเนินการได้  7 โครงการ  จากโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี     15  โครงการ  งบประมาณ  525,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  46.66     
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย 
มีทั้งหมด  3   แนวทาง ดำเนินการได้  9 โครงการ  จากโครงการทั้งหมดตามแผน    15   โครงการ งบประมาณ  
730,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  59.99
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาการบริหารองค์กรศาสนาและวัฒนธรรม 
มีทั้งหมด  3   แนวทาง ดำเนินการได้   34  โครงการ จากโครงการทั้งหมดตามแผน  36  โครงการ  งบประมาณ 8,761,137  บาท    คิดเป็นร้อยละ   94.44
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีทั้งหมด   2   แนวทาง  ดำเนินการได้    2  โครงการ จากโครงการทั้งหมดตามแผน  9  โครงการ   งบประมาณ 
 88,400  บาทคิดเป็นร้อยละ  22.22
3.)   จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้  86  โครงการ  จากโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี  120 โครงการ งบประมาณ  16,228,800  บาท    คิดเป็นร้อยละ  71.66

4.)   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม  
        พอใจมาก      29.67   %          พอใจ     62.44   %     พอใจน้อย     7.89    %
5.)   ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ (เต็ม  10 คะแนน)  ในภาพรวมมีดังนี้
-    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต    8.03    คะแนน
-    ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่              7.93    คะแนน
-    ด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย     7.86    คะแนน
-    ด้านการพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม    7.83    คะแนน
ตารางประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ
	ที่
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(ปี 2555)
	ได้รับจัดสรรในงบประมาณปี 2555
	ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2555

	1

2

3

4

5


	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา
และวัฒนธรรม

การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

	45
15

15

36

9


	34
7

9

34

2
	11
8

6

2

7

	                                         รวม
	120
	86
	34


3.3  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  สรุปได้ดังนี้
	ลำดับที่
	ยุทธศาสตร์
	การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

	1   ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่แข็งแรง ลดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
2   ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
3    กลุ่มอาชีพในตำบล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อให้ เกิดการเรียนรู้และทักษะในอาชีพ ช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต
4.  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรค
5.  เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้น

	
	
	ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

	1.ทำให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพิ่มขึ้น
2. ทำให้ประชาชนมีถนนหนทาง  สะพาน เพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

3.  ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดฤดูกาล

	
	
	ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาในระดับต่อไปและอย่างทั่วถึง

	3
	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
	1.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2.  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น
3.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.
4. เยาวชนมีความสามัคคี กลมเกลียว ในการแข่งขันกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด

	
	
	ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

	1.  การปฏิบัติงานของ  อบต.มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
2.  ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจาก อบต.
3.  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
4. ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากขึ้น  

5.  ประชาชนได้รับการสนับสนุนทางด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น

	
	
	ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1.ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

	
	
	ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาในระดับต่อไปและอย่างทั่วถึง


การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ
จากการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาในปีที่ผ่านมา คือ ปีงบประมาณ  2554 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา  แก้ปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชน  รวมทั้งให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ   องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับประชาชนในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต  สามารถพึ่งตนเองได้  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  เช่นการจัดทำโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎรของกลุ่มสตรี เช่นการจัดทำกลุ่มปักจักร,กลุ่มจักสานใบเตย  เป็นต้น

         1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมทั้งผู้ด้อยโอกาส

           1.3   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้ให้ความสำคัญในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุนการเรียนการสอนทางศาสนาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เช่น การจัดโครงการบัณฑิตน้อย , การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  เป็นต้น

           1.4   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา  ร่วมกับสถานีอนามัยตำบลวังพญาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  และยังได้ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานการปฏิบัติงานสาธารณสุขของอาสาสมัครในชุมชน(อสม.)  เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและอนามัยขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง 

1.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งกีฬาตำบล สนับสนุนกีฬาอำเภอจังหวัด
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่


2.1 แนวทางการพัฒนา การคมนาคม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินการ  โครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ   และประสานหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการ   โครงการเกินศักยภาพ ทำให้สามารถพัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง    ราษฎรส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์  สามารถใช้เส้นทางจราจรและขนส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังท้องตลาดได้สะดวกขึ้น เป็นการแก้ปัญหาการคมนาคมให้แก่ราษฎรตรงตามความต้องการของราษฎรในตำบล  


2.2  แนวทางการพัฒนา  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  แนวทางด้านการปรับปรุงแหล่งน้ำ   ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในระยะยาวโดยการดำเนินการโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพื่อที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ในตำบล ทำให้ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่มีน้อยลง

3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย


3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และยังให้ประชาคมเข้ามามีบทบาทในการตรวจงานจ้างโครงการต่างๆด้วย


3.2  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจัดฝึกอบรม อปพร.  เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับราษฎรในตำบล และเนื่องจากพื้นที่ของตำบลวังพญามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ  จึงทำให้เกิดน้ำท่วมทุกครั้งในฤดูฝน ในพื้นที่ของหมู่ที่ 1,3,4,7 และท่วมหนักในพื้นที่หมู่ที่ 2,5,6 เนื่องจากบริเวณนี้มีคลองอยู่หลายแห่ง และจะท่วมประมาณ 7-10วัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาจึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย ได้จัดซื้อเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ฯลฯ


3.3  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อจูงใจให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนให้พ้นจากยาเสพติด และมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนา     และวัฒนธรรม


4.1  แนวทางการพัฒนาบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญานั้น เป็นการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร  มุ่งให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่  เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด   โดยได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ให้บริการประชาชนในช่วงหยุดพักกลางวันในวันทำการ และในวันเสาร์เต็มวัน มีการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถบริการได้รวดเร็วขึ้น ออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา  ของพนักงาน สมาชิก และผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหาร  
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพมากขึ้น


3)   มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตำบล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในลักษณะการจัดประชุมประชาคม  เพื่อให้ได้ข้อมูล  ปัญหาและความต้องการจากประชาชนที่แท้จริง
4.) ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน   เพื่อใบริการประชนให้สะดวก  รวดเร็ว   และ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น


4.2  แนวทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  เช่น   ประเพณีงานเมาลิด ประเพณีงานอาซูรอ การถือศีลอดทางศาสนา  ประเพณีอารีรายอ ทั้งนี้   เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  สามารถสร้างขวัญกำลังใจ  และยกระดับคุณภาพชีวิต ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างแผ้วถางทำความสะอาดถนนหนทางในพื้นที่รับผิดชอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและประชาชนรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม   การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด   ทั้งนี้  เพื่อให้สภาพถนนหนทางสะอาด สวยงาม   สะดวกและเกิดความปลอดภัย  และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน
************************************

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลวังพญา
4.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบลวังพญา
                               “ สร้างตำบลให้น่าอยู่                   สร้างความรู้สู่มวลชน 
                                  สร้างสังคมให้โปร่งใส               สร้างสานใจร่วมพัฒนาท้องถิ่น ”
4.1 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

พันธกิจที่ 1  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอต่อ ความต้องการ

       ของประชาชน

พันธกิจที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน  

พันธกิจที่  3  ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข  ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่  4  ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน สมาชิก และ  บุคลากรในอบต. ใน

    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน และ

   ร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา

พันธกิจที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเอง

   ได้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย
4.2  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคมมีความสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีวิต

3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

4.  ประชาชนมีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

6.  รักษาสภาพแวดล้อม
4.3  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

1.  พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ โดยจัดให้มีและบำรุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และวางกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

5. เสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย มีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลวังพญาในช่วงสามปี  ประกอบด้วย

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนาและวัฒนธรรม

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน

2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา  สุขภาพอนามัยดียิ่งขึ้น

3.  เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง

4.  เพื่อส่งเสริมการสงเคราะห์สวัสดิการสังคมและการนันทนาการ

เป้าหมาย


1.  ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพและพึ่งตนเองได้

2.  ประชาชนมีการดำรงชีวิตและการพัฒนาที่ดีขึ้น

3.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคติดต่อต่างๆ

4.  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนา


1.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

2.  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

3.  ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ

4.  ส่งเสริมการสาธารณสุข

5.  ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีถนน/สะพานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอตามความต้องการ

2.  เพื่อให้มีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ครอบคลุมครัวเรือน

3.  เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี

4.  เพื่อจัดให้มีบริการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ และการวางผังเมืองเป็นระเบียบครอบคลุมทุกครัวเรือน

เป้าหมาย


1.  การคมนาคมขนส่งผลผลิตการเกษตรและสัญจรไปมามีความสะดวก

2.  ทุกครัวเรือนมีระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่

3.  ทุกครัวเรือนมีน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรตลอดปี

4.  มีการบริหารด้านสาธารณูปการด้านต่างๆ การวางระบบผังเมือง ทุกพื้นที่

แนวทางการพัฒนา

1. การคมนาคม

2. การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

3. การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
 3.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

2.  เพื่อจัดการป้องกันและเตรียมความพร้อมของประชาชนจากสาธารณภัย

3.  เพื่อให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสงบในชุมชนตนเอง

4.  เพื่อให้ตำบลปลอดยาเสพติด

เป้าหมาย


1.  ประชาชนสามารถตรวจสอบและร่วมพัฒนาตำบลตรงปัญหาที่แท้จริง

2.  ทำให้ชุมชนมีความปลอดภัย

3.  ปัญหายาเสพติดลดลง

แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.  การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนา     และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

2.  เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญามีประสิทธิภาพ

3.  เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

4.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาในท้องถิ่น

เป้าหมาย


1.  ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจาก อบต.

2.  บุคลากรของ อบต. มีการประสานและมีส่วนร่วมมากขึ้น

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อชักจูงให้ประชาชนมีจริยธรรมที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.  การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรักษาดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.  เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์

เป้าหมาย

1.  ให้มีการอนุรักษ์และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2.  มีการดูแลที่สาธารณะประโยชน์

แนวทางการพัฒนา

1.  การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
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2.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรทางการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญท้องถิ่น
4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
5.  พัฒนากิจกรรมการศาสนา ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม
6.  ประสานกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อคุ้มครองสวัสดิการครูนักเรียน
7.  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
	

	3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

	1.  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
 2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ยางพาราและไม้ผล
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สำหรับอุตสาหกรรม  การเกษตร
4.  พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
5.  พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของตำบล
6.ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างครบวงจร
7.เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ยางพารา ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ
8.   พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
	

	4.   ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	1.  การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.  มุ่งเน้นการสร้างอาชีพอิสระในท้องถิ่นตามความถนันและตาม
ศักยภาพของชุมชน
3.  การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเข้ามีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจน
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้ยากไว้ผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชนได้
5.  พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประชาชนเพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมระดับอนุภูมิภาคและการค้าชายแดน
	1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบโลจิสติกส์
2.   พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการสาธารณทุนแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 3. สร้างแรงจูงใจให้เกิดการค้าการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ
  4.  พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ
 5.  พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
  6.  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น
  7.  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ฐานข้อมูลด้านการคมนาคมการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
	

	6.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร

	1. เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.  พัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งในองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
 3.  การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	

	7.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
	1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยว
 2.  พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดความยั่งยืน
 3.  มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 4.  ส่งเสริมการลงทุน การตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
  5.  พัฒนาศักยภาพความพร้อมของประชาชนและผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยว
  6.  พัฒนาและป้องกันกำกับดูแลความปลอดภัยและเสริมสร้างมาตรฐานการบริการด้านอื่นๆ
	

	8.  ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.  สร้างระบบการบริหารจัดการ การกำจัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
3.  มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
 4.  การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
	


4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา


1.  วิสัยทัศน์  “ยะลาเมืองน่าอยู่  คู่สันติสุข”



2.  ประเด็นยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสันติสุข


1) เป้าประสงค์

(1) สังคมมีความปรองดองและสมานฉันท์

(2) ประชาชนมีความเชื่อมั่งศรัทธาภาครัฐ

(3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด

	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี 2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	ปี 2559
	รวมปี
 2556-2559

	1.ร้อยละของคดีความมั่งคงที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมา
	ร้อยละ  10
	ร้อยละ  10
	ร้อยละ  15
	ร้อยละ  15
	ร้อยละ  12

	2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัย
	ร้อยละ  70
	ร้อยละ  70
	ร้อยละ  80
	ร้อยละ  80
	ร้อยละ 75

	3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในพื้นที
	ร้อยละ  5
	ร้อยละ  5
	ร้อยละ  5
	ร้อยละ  5
	ร้อยละ 5

	4. ร้อยละของส่วนของราชการที่มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
	ร้อยละ
	50
	60
	70
	80


3) กลยุทธ์
(1) ยุทธศาสตร์ยะลาสันติสุข “ทำความเข้าใจลดความหวาดระแวงสร้างความยุติธรรมนำยะลาสันติสุข
(2) ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
(6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
1) เป้าประสงค์
(1) ฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
(2) ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้
(3) สามารถดำรงชีพได้อย่างมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) สามารถสร้างงานใหม่ให้กับผู้ว่างงานและแรงงานที่กลับสู่ภูมิลำเนา
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด

	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี 2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	ปี 2559
	รวมปี 2556-2559

	1.ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือนยากจนที่รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
	50 %
	65%
	75%
	100%
	100%

ของจำนวนครัวเรือนที่ลดลงผ่านเกณฑ์ จปฐ.

	2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
	5
	5
	5
	5
	20

	3.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
	X1
	X2
	X3
	X4
	Xn

	 หมายเหตุ Xn =ค่าเป้าหมายในปีก่อนหน้า
            X=ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ต่อจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ยื่นขอรับรองที่จังหวัดทำได้ในปีงบประมาณก่อนหน้า

	4. ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น
	5
	6
	7
	8
	26

	5. ร้อยละที่ลดลงของอัตราการว่างงาน
	1.5
	1.4
	1.3
	1.2
	5.4

	6. ร้อยละของผู้ว่างงานที่ได้รับการบรรจุงาน
	35
	35
	35
	35
	35

	7. ร้อยละมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัดและจำนวนช่องทางจำหน่วยผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น
	2
	2.5
	3
	3.5
	11


3) กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) การพัฒนาอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่
(3)  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(4)  ยกระดับฝีมือแรงงาน/ส่งเสริมการมีงานทำ/เสริมสร้างสวัสดิการและความมั่งคงในการทำงาน
(5)  พัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

1) เป้าประสงค์

ประชาชนสุขภาพพลานามัยดีทั้งร่างกาย และจิตใจได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง มีสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม


2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด

	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี 2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	ปี 2559
	รวมปี 2556-2559

	1.อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในจังหวัดยะลา(อุจจาระร่วง ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัดซีน) ลดลง ร้อยละ 20 จาก ค่ามัธยมฐานย้อนหลัง 5 ปี
	20
	20
	20
	20
	20

	2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ  15  ปี  ขึ้นไป มีรอบเอวปกติ- ชาย- หญิง
	62%

37%
	63%

38%
	64%39%
	65%

40%
	65%

40%

	3.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA ( Hospital Accaditation (แห่ง)
	5
	5
	6
	7
	7

	3.2โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ (แห่ง)
3.3 สถานีอนามัยผ่านเกณฑ์ PCU (ร้อยละ)
3.4 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจร ที่มีมาตรฐาน (แห่ง)

	2
70
1 แห่ง
	4
75

1 แห่ง
	6
80

1 แห่ง
	7
85

1 แห่ง
	7
85

	ตัวชี้วัด

	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี 2556
	
	ปี 2557
	
	ปี 2558

	4. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคม (ร้อยละ) 
-ประชากรทุกกลุ่มอายุมีหลักประกันสุขภาพ
-กลุ่มแรงงานลงทะเบียนประกันสังคม
-กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาสได้รับการสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงพัฒนาสังคม
	80
	82
	84
	86
	86

	5.อาสาสมัครด้านการพัฒนาทางสังคมและเครือข่ายได้รับ การพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
	80
	83
	84
	86
	86

	6.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ และความเข้าใจด้านกีฬาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
	80
	83
	86
	90
	90

	7.ร้อยละผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (ร้อยละ)

	85
	85
	85
	85
	85




3) กลยุทธ์

(1)  สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย ได้แก่  การดูแลตนเองด้านสุขภาพการบริโภค
อาหาร การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ

(2)  ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคเชิงรุก

(3)  พัฒนาระบบบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

(4)  ส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายให้เป็นวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
(5)  ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม

(6)  ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย

2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว


1)  เป้าหมาย

(1) ป่าไม้ และความหลากหลายทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

(2) การจัดการน้ำอย่างทั่วถึง เพียงพอ

(3) ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

(4)ป้องกันและควบคุมมลพิษอยู่ในระดับมาตรฐาน

(5)การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี  2555
	ปี  2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	รวมปี 2555-2558

	1.เพิ่มพื้นที่ป่าไม้จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่

	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	8,000

	2.แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนามีเพิ่มขึ้น(แห่ง)

	10
	10
	10
	10
	40

	3.จำนวนกลุ่มเครือข่ายมีสวนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (กลุ่มเครือข่าย)
	8
(อำเภอละกลุ่มเครือข่าย)
	16
(อำเภอละกลุ่มเครือข่าย)
	55
(อำเภอละกลุ่มเครือข่าย)
	60
	60

	4.สถานประกอบการได้นำธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีมาใช้ในโรงงาน
	5
	7
	9
	11
	11

	5.ประเภทคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักในจังหวัดยะลา (แม่น้ำปัตตานี)
	ไม่ต่ำกว่าประเภทที่3
	ไม่ต่ำกว่าประเภทที่3
	ไม่ต่ำกว่าประเภทที่3
	ไม่ต่ำกว่าประเภทที่3
	ไม่ต่ำกว่าประเภทที่3

	6.ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างจากการเก็บรายวันในเขตเทศบาล
	<5
	<5
	<5
	<5
	<5

	7.มีการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยว (กลุ่มเครือข่าย)
	4
	5
	6
	7
	7

	8.แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2
	2
	2
	2
	8


3) กลยุทธ์
(1)เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดส้อมทั้งในชุมชนเมืองและ
ชนบท
(2)ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์
(3)พัฒนาระบบเตือนภัยและการกู้ภัย
(4)พัฒนากลไกการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทุกระบบแบบมีส่วนร่วม
(5)พัฒนาความสามารถของประชาชน/อปท.ให้สามารถพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการภายใต้แนวคิด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2.5  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5       พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         

1) เป้าประสงค์

มีโครงสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมระดับอนุภาคและการค้าชายแดน
 
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี  2555
	ปี  2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	รวมปี 2555-2558

	1.ร้อยละความสำเร็จของระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองและชนบทที่ได้รับการพัฒนา

	25
	25
	25
	25
	100

	2.ร้อยละความสำเร็จของระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองชายแดนเบตงที่รับการพัฒนา

	25
	25
	25
	25
	100


3) กลยุทธ์
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองและชนบท
(2) พัฒนาเมืองชายแดนเบตง
2.6  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6      พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1) เป้าประสงค์
ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งดำรงชีวิตอย่างสงบสุข
ภายใต้อัตลักษณ์ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
2) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	ค่าเป้าหมาย

	
	ปี  2555
	ปี  2556
	ปี 2557
	ปี 2558
	รวมปี
2555-2558

	1.อัตราการเข้าเรียนประชากร
-กลุ่มอายุ 6-17 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
	100
	100
	100
	100
	100

	-กลุ่มอายุ  15-17 ปี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	70
	75
	80
	85
	85

	2.ร้อยละของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
	80
	82
	84
	85
	85

	3.ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
	75
	80
	85
	85
	85

	4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นผู้จบการศึกษาแล้วมีงานทำ
	5
	5
	5
	5
	20

	5.ร้อยละของผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	70
	85
	80
	85
	85

	6.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

	75
	80
	85
	90
	90


3)  กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
(2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

(3) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

(4)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2557 – 2559
( สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  สตูล )
วิสัยทัศน์
“ ศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ยางพารา  อาหารฮาลาล  การศึกษา   การค้าชายแดน   การท่องเที่ยวของภาคใต้  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”
พันธกิจ
1. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา,ไม้ยางพารา  แรงงาน   และการวิจัย (R&D)
2. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการวิจัยอาหารฮาลาล
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไม่แบ่งแยก
4. สร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารจัดการด้านการค้าชายแดน
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7. สร้างสันติสุขและความปลอดภัยเป็นดินแดนแห่งโอกาสและคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่  1  การคุ้มครองความปลอดภัย  การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ  และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้พึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ  ยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่  และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การคุ้มครองความปลอดภัย การอำนวยความเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง
เป้าประสงค์
1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองได้
2. กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่สงบได้รับการดูแล  ป้องกันและมีกระบวนการพัฒนาให้ปลอดจากภาวะเสี่ยงได้อย่างถาวร
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2557  :
ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยของหมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการสร้างความเข็มแข็งในการรักษาความปลอดภัย  ร้อยละ  25  ของหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้พึ่งตนเองได้
เป้าประสงค์ 
คนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และเกิดความสมานฉันท์ของสังคม
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2557  :
1. ร้อยละอัตราการว่างงานลดลง  ร้อยละ  2  ต่อปี

2. ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงร้อยละ  25  ต่อปี
หมายเหตุ  ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  คือ  ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ  เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  ที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า  ในควรจะมีคุณภาพชีวิต  ในแต่ละเรื่องอย่างไร  ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2557  :
ร้อยละของประชากรที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  5  ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    เสริมสร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นที่และการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาเศรษฐกิจให้มีฐานที่เข้มแข็ง  มีความสมดุลเป็นธรรม  สามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระดับที่เหมาะสม  เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาอาชีพ  การมีงานทำ  และรายได้  สร้างความหวังแก่ประชาชนให้มีความมั่นใจที่จะอยู่ในพื้นที่  ที่จะนำไปสู่สันติสุขของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย
2. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
3. ภาคธุรกิจ  การค้า  การท่องเที่ยว  และการบริการ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  ปี  2557  :
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่ายางพาราที่ผลิตได้
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
3. ร้อยละรายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
4. มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าอาหารฮาลาล
    ทิศทางการพัฒนาอำเภอ


      วิสัยทัศน์       “รามันเมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สันติสุข”   
         
  
  รามันเมืองน่าอยู่                                                                                                                                        
* บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  



* รู้รักสามัคคี


* สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


* จัดระเบียบทางสังคม


* การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป
    

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


* น้อมนำปรัชญาพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอ


* ปลูกจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร   
                              มีสติปัญญา  รู้จักพอประมาณ  ความมีเหตุผล


* รู้จัก “คิด  อยู่  ใช้  กินอย่างพอเพียง เหลือแล้วนำไปออม”



 เคียงคู่สันติสุข
* ทำความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง สร้างความยุติธรรม เพื่อนำรามันไปสู่สันติสุข


* ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยใช้วัฒนธรรม ศาสนามาช่วย


* สร้างความเข้มแข็ง มั่นคงให้หมู่บ้าน / ชุมชน


* พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข
  *รามันเมืองน่าอยู่
                             สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอรามัน  สร้างความเชื่อมั่นว่า  ทางหน่วยทหาร   ตำรวจ   ฝ่ายปกครอง  สามารถดูแลความปลอดภัยได้  ให้คนในท้องถิ่นมีความสามัคคี ปรองดองกัน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม   แม้จะแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนาและภาษา  และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป  โดยหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  เพี่อเป็นการ  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ให้ประชาชนในอำเภอรามันอย่างแท้จริง


  * แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการนำปรัชญาพระราชทาน  “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”   มาใช้ครอบคลุมพื้นที่
ในอำเภอรามันปลุกจิตสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  การดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ใช้สติปัญญา  รู้จักพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รู้จักคิด  รู้จักใช้   อย่างพอเพียง   เหลือแล้วนำไปออม
* เคียงคู่สันติสุข
โดยการนำยุทธศาสตร์ของจังหวัดยะลา  มาเป็นหลัก  คือ  ทำความเข้าใจ  ลดความ
หวาดระแวง  สร้างความยุติธรรม  เพื่อนำรามันไปสู่สันติสุข  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   โดยใช้วัฒนธรรม   ศาสนามาช่วย    สร้างความเข็มแข้งมั่นคงให้หมู่บ้าน / ชุมชน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
                  สภาพปัญหา
(   เป็นที่ทราบกันดีว่า  ปัญหาที่สำคัญของ  3   จังหวัดชายแดนภาคใต้   และ  4   อำเภอ  ของจังหวัดสงขลา    คือ   การก่อความไม่สงบในพื้นที่มีการปลุกระดมมวลชน เยาวชน   ประชาชน   ก่อเหตุร้ายรายวัน  เพื่อให้เกิดความหวาดระแวง  สร้างความหวาดกลัว  เพื่อไม่ให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐ  เป็นผลให้เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
(   การแพร่ระบาดของยาเสพติด     เป็นปัญหาสำคัญและยังเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  เนื่องจากสังคมของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ยังคงเป็นระบบสังคมปิด คือ ยังไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากสังคมภายนอก โดยเฉพาะตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  จึงทำให้ประชาชนและเยาวชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย  ไม่รู้ ไม่เข้าใจถึงโทษของยาเสพติดและ ประชาชนและเยาวชนต้องทำงานรับจ้าง  ทำสวนยางพารา และกรีดยาพารา  เป็นต้น  จึงทำให้เยาวชนไม่ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  ไม่รู้ถึงโทษของยาเสพติด
· ปัญหาความยากจน   ประชาชนของ   3  จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เช่น  ทำสวนยางพารา   ทำสวนผลไม้ และประมง   เป็นต้น  ราคาของผลผลิตขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดภายนอก  เมื่อราคาผลผลิตลดลง  รายได้ก็ลดลงตาม  รายได้ไมแน่นอน   ตลอดจนปัญหาด้านการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน
· ปัญหาด้านการศึกษา   ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้บุตร
หลานเรียนทางศาสนาเป็นหลักโดยเฉพาะตามหมู่บ้านที่ห่างไกลตัวเมือง  ประกอบกับต้องออกไปทำงานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว จึงไม่มีเวลาเรียน ต้องหยุดการเรียนในโรงเรียนของรัฐบาล  ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ   ตามมา
 (  การแก้ไขปัญหา   โดยการใช้จุดแข็ง  คือ  ผู้นำท้องที่      ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำ
ศาสนา   ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อความรุนแรง ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้น  ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผู้ก่อความไม่สงบส่วนน้อยทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อน  โดยมีฝ่ายปกครอง  ตำรวจ  ทหาร  คอยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง   โดยในปัจจุบันปัญหาการก่อความไม่สงบลดลงอย่างต่อเนื่อง


(  อำเภอรามันจึงได้นำนโยบาย   โครงการต่างๆ   ของรัฐบาล   กระทรวงมหาดไทย   และกรมการปกครองนำไปขับเคลื่อนในตำบล   หมู่บ้าน  และชุมชน   ให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  เช่น  โครงการ  SML. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พนม.)   เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  6 ด้าน มีดังต่อไปนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสันติสุข
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และทิศทางการพัฒนาอำเภอ
                        ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาอำเภอ  4  ปี  (พ.ศ.  2557-2559)
โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสันติสุข

1.1.  เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกพื้นที่อำเภอรามัน
· กลยุทธ์


1.  ป้องกันและดูแลความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



2.  พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่


3.  การปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่


4.  การต่อสู้และรวมพลังเพื่อต่อต้านและเอาชนะยาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
· ทิศทางการพัฒนา


1.  โดยการระงับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นรายวันในพื้นที่ให้หมดไป


2.   ปรับแนวความคิด ความเชื่อของประชาชน  และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน


3.   เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาครัฐและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ หน่วยงานของรัฐ


4.   การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแก่ประชาชน  ด้านสังคม  และด้านเศรษฐกิจ


5.  เพิ่มมาตรการหรือส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการข่าวแก่ประชาชนในพื้นที่ในการที่จะหันมาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
1.2.  นโยบายนำรามันสันติสุข
· กลยุทธ์


1.  ด้วยการสร้างความเข้าใจให้เกิดขันแก่ประชาชน


2.  ลดความหวาดระแวง  ระหว่างกันและกัน


3.  สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกัน


4.  นำรามันสู่ความสันติสุขในทุกพื้นที่อำเภอรามัน
· ทิศทางการพัฒนา


1.  ทำความเข้าใจทุกภาคส่วนในการที่จะหันมาให้ความร่วมมือกัน


2.  ลดความหวาดระแวงระหว่างกัน  สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน


3.  การปฏิบัติต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเท่าเทียมกัน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
· กลยุทธ์
1.  ส่งเสริมหรือสร้างเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรม


2.  ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่จะมาร่วมมือกัน


3.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น


4.  พัฒนาและส่งเสริมในระบบด้านสวัสดิการที่จัดให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม


5.  พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
· ทิศทางการพัฒนา


1.  ด้วยการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่


2.  ขยายเครือข่ายไปสู่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดความมีส่วนร่วมในอันที่จะนำไปสู่ความสงบให้เกิดขึ้น


3.  พัฒนาให้มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้ได้รับบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมกัน
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
· กลยุทธ์
1.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้เกิดการออมขึ้นในทุกครัวเรือน


2.  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีงานทำ


3.  พัฒนาด้านการตลาดและสนับสนุนในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในชุมชน/หมู่บ้านของอำเภอรามัน


4.  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


5.  เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะในด้านฝีมือแรงงาน
· ทิศทางการพัฒนา


1.  กำกับดูแลให้ทุกภาคส่วนใช้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างเคร่งครัด


2.  กำหนดจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายในการพัฒนา  เช่น  รามันเมืองแพะ


3.  กำกับดูแลการประสานงานของหน่วยงานในสังกัดให้ใช้ระบบข้อมูลแผนงานการติดตามประเมินผลร่วมกันอย่างเป็นระบบ


4.  พัฒนาฝีมือทางด้านแรงงานให้มีศักยภาพพร้อมทั้งขยายโอกาสให้ประชาชนมีงานทำ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
· กลยุทธ์


1.  เริ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ์


2.  จัดการด้านทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำตามธรรมชาติให้สดชื้นกลับคืนสู่ระบบนิเวศที่ดีต่อไป และเกิดการบูรณาการน้ำอย่างมีระบบ


3.  จัดการบริหารด้านขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



4.  จัดการฝึกหรืออบรมหรือพัฒนาให้องค์กรหรือประชาชนในพื้นที่ชุมชนพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
· ทิศทางการพัฒนา

1.  ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ตามธรรมชาติให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ

2.  พัฒนา  ฟื้นฟู  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  สำหรับหมู่บ้าน ชุมชนที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ      สำหรับการอุปโภค บริโภค

3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  สร้างความรู้  ความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักในคุณค่าของการท่องเทียวเชิงนิเวศ

5.  จัดการด้านการท่องเทียวเชิงนิเวศแล้วให้ตระหนักคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ทำลาย    รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมชุมชนล่านิยมที่ดีของชุมชน
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบคมนาคม

· กลยุทธ์
1.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบคมนาคมทั้งในเขตเมืองยะลาและอำเภอรามัน
 และในทุกตำบลทุกพื้นที่ของอำเภอรามันหรือทั้งแนวเขตติดต่อ

2.  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือการขนส่งให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น
· ทิศทางการพัฒนา


1.  พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการโครงสร้างพื้นฐาน


2.  พัฒนาทั้งระบบให้เกิดการบูรณาการที่นำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


3.  จัดระบบบริหารจัดการ  การบริการ รวมทั้งระบบด้านคมนาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


     เพื่อประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาต่อไป
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
· กลยุทธ์


1.  ด้านการพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนให้ได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


2.   การพัฒนาด้านศาสนาในทุก ๆ ศาสนาให้ได้รับการฟื้นฟูและสืบทอดศาสนามิให้เสื่อมหรือสูญไป


3.  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูวัฒนาธรรม  ดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นของตนให้เกิดการหวงแหนรักษามิให้สูญหาย  เพื่อให้คนอนุชนรุ่นต่อไปได้มีวัฒนธรรมที่ดีงามต่อไป
· ทิศทางการพัฒนา


1.  การแก้ไขปัญหา การขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ หรือการเรียนควบคู่ศาสนา


2.  สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน   หมู่บ้าน   ท้องถิ่น   ประชาชน   องค์กรต่างๆ   หรือหน่วยงานของรัฐให้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนาและด้านวัฒนธรรม


3.  ขยายโครงการด้านศาสนา  วัฒนาธรรมไปสู่ชุมชน   ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่วนที่  5
บัญชีโครงการพัฒนา
องค์ประกอบ 

 ประกอบด้วย

1.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.  2557 - 2559
2.  รายละเอียดโครงการพัฒนา
     -  วัตถุประสงค์การพัฒนา
     -   เป้าหมายของการพัฒนา
     -  งบประมาณและที่มา
     -   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
     -  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2557
	ปี 2558
	ปี  2559
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
	9
	810000
	9
	810000
	8
	560000
	26
	2180000

	1.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	9
	5255800
	10
	5555800
	10
	6055800
	29
	16867400

	1.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
	14
	5549160
	19
	6704160
	18
	6504160
	51
	187574780

	1.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุข
	6
	355000
	6
	355000
	6
	255000
	18
	965000

	1.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	4
	400000
	4
	400000
	5
	1400000
	13
	2200000

	รวม
	42
	12369960
	48
	13824960
	47
	14774960
	137
	40969880


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2557
	ปี 2558
	ปี  2559
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1  แนวทางการพัฒนา  การคมนาคม
	8
	4,598,000
	20
	23,855,500
	20
	42,960,000
	48
	71,413,500

	2.2  แนวทางการพัฒนา  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	8
	5,580,000
	10
	5,250,000
	13
	25,950,000
	31
	36,780,000

	2.3  แนวทางการพัฒนา   การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	-
	-
	-
	-
	1
	30,000
	1
	30,000

	รวม
	16
	10,178,000
	30
	29,105,500
	33
	68,940,000
	79
	108,223,500


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557– 2559 )
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2557
	ปี 2558
	ปี  2559
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	3)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
	6
	320,000
	6
	320,000
	6
	320,000
	18
	960,000

	3.2  แนวทางการพัฒนา  การักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	6
	430,000
	6
	430,000
	10
	3,230,000
	22
	409,000

	3.3  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	10
	1,223,500
	8
	647,000
	8
	647,000
	26
	2,517,500

	รวม
	22
	1,973,500
	20
	1,397,000
	24
	4,197,000
	66
	7,567,500


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2557
	ปี 2558
	ปี  2559
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร  ศาสนา     และวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1   แนวทางส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
	12
	8,485,000
	14
	9,885,000
	12
	8,485,000
	38
	26,855,000

	4.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
	4
	120,000
	4
	120,000
	4
	120,000
	12
	360,000

	4.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
	14
	840,000
	14
	840,000
	14
	840,000
	46
	2,520,000

	รวม
	30
	9,445,000
	32
	10,845,000
	30
	9,445,000
	92
	29,735,000


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2557– 2559 )
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2557
	ปี 2558
	ปี  2559
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    สิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1  แนวทางการพัฒนา    การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	4
	110,000
	4
	110,000
	4
	110,000
	12
	330,000

	5.2  แนวทางการพัฒนา    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	50,000
	2
	70,000
	2
	70,000
	5
	190,000

	รวม
	5
	160,000
	6
	1800,000
	6
	180,000
	17
	520,000

	รวมทั้งสิ้น
	115
	34,126,460
	136
	55,352,460
	140
	97,536,960
	391
	187,016,880


รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา  
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ   และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรีแม่บ้าน,เยาวชน  และเพื่อพัฒนาสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	หมู่ที่ 1 - 7

	250,000
	250,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี,เยาวชนและประชาชน ในตำบลได้รับการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้แก่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	สำนักปลัด

	2

	โครงการฝึกอบรม  สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนตำบลวังพญา
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลวังพญา
	ฝึกอบรมอาชีพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต้นแบบต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน หมู่ที่
 1 – 7 
	150,000
(อบต./อื่นๆ)
	150,000
(อบต./อื่นๆ)
	150,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนและกลุ่มอาชีพมีความรู้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในโครงการ/กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

	ประชาชน  หมู่ 1 – 7

ตำบลวังพญา  และอื่นๆ

	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	กลุ่มองค์กรสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ตามพระราชดำริ
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชน
หมู่ที่ 1-7
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000

(อบต./อื่นๆ)
	50,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สำนักปลัด 

	5
	โครงการสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการผลิตให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลวังพญา
	เพื่อเพิ่มรายได้และผลผลิตให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
	สนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์
เพื่อการผลิต
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
หมู่ที่ 1 – 7 
	200,000

(อบต./อื่นๆ)
	200,000

(อบต./อื่นๆ)
	200,000

(อบต./อื่นๆ)
	กลุ่มอาชีพมีรายได้และผลผลิตเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	6
	โครงการอุดหนุนของดีเมืองยะลา
	เพื่อให้ประชาชนมีแบบอย่างการประกอบอาชีพเสริมและความรู้ที่ทันสมัย
	หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
	20,000
(อบต./อื่นๆ)

	20,000 
(อบต./อื่นๆ)
	20,000 
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับรู้แบบอย่างการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและความรู้ที่ทันสมัย
	สำนักปลัด

	7
	โครงการอุดหนุนของดีเมือง
รามัน
	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้แบบอย่างการประกอบอาชีพเสริมและความรู้ที่ทันสมัย
	ประชาชนหมู่ที่  1 – 7 ตำบลวังพญา  และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน
	20,000 
(อบต./อื่นๆ)
	20,000 
(อบต./อื่นๆ)
	20,000 
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับรู้แบบอย่างการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและความรู้ที่ทันสมัย
	สำนักปลัด

	8.


	โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
	เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร
	ประชาชนหมู่ที่ 1-7
ตำบลวังพญา
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีอาชีพเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	9.
	โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	ประชาชน
หมู่ที่ 1-7
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000

(อบต./อื่นๆ)
	50,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สำนักปลัด 


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  2 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ
	หมู่ที่ 1 – 7

	4,384,800

	4,384,800
	4,384,800
	ผู้สูงอายุในตำบลได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์                                                                                    
	เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือให้กับผู้พิการ
	หมู่ที่ 1 – 7
 
	426,000
	426,000
	426,000
	ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ในตำบลได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
	เพื่อให้คนยากจน คนยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง
	คนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
หมู่ที่ 1 – 7
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	คนยากจน คนยากไร้  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ตำบลวังพญา มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง

	ส่วนโยธา

	4.
	โครงการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสตำบลวังพญา
	เพื่อเป็นการช่วยเหลือรับทราบปัญหาของผู้ด้อยโอกาส
	ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
หมู่ที่ 1 – 7
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	ได้รับทราบปัญหาของผู้ด้อยโอกาสและได้รับการช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	5.
	โครงการพบปะผู้สูงอายุ
	เพื่อสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในตำบลวังพญาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและรับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ
	หมู่ที่ 1 – 7
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ผู้สูงอายุในตำบลวังพญาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
	สำนักปลัด

	6.
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	หมู่ที่ 1 – 7
	15,000
(อบต./อื่นๆ)
	15,000
(อบต./อื่นๆ)
	15,000
(อบต./อื่นๆ)
	ได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  2   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	7.
	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในโครงการ/กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ  ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	องค์กรของรัฐหรือเอกชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ
  หมู่ 1 – 7 ตำบลวังพญา  และอื่นๆ
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	กลุ่มองค์กรสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัด

	8.
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพแม่บ้าน,เยาวชน 
	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีอาคารสำหรับทำกิจกรรมที่สะดวก
	หมู่ที่ 1 – 7 
(ตามแบบ อบต.)

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	300,000
 (อบต.อื่นๆ)
	-
	กลุ่มสตรีมีอาคารสถานที่เป็นหลักแหล่งและมั่นคง
	ส่วนโยธา

	9.
	โครงการซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ / ศาลา
	เพื่อให้ประชาชนมีอาคารสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
	หมู่ที่ 1-7

(ตามแบบ อบต.)

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	-
	800,000
 (อบต.อื่นๆ)
	ประชาชนมีความสะดวกในการทำกิจกรรมและมีที่พักริมทาง
	ส่วนโยธา

	10.
	โครงการพบปะผู้สูงอายุ
	เพื่อสร้างกิจกรรมและรับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ
	หมู่ที่ 1 - 7
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	ผู้สูงอายุในตำบลวังพญาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
	สำนักปลัด

	11.
	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	เพี่อเป็นการช่วยเหลือและรับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	หมี่ที่ 1 -7
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	30,000
(อบต. อื่นๆ)
	ได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  3  ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน/วัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานและพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 2 ศูนย์
	300,000
(อบต./อื่นๆ)
	300,000
(อบต./อื่นๆ)
	300,000
(อบต./อื่นๆ)
	ศูนย์เด็กเล็กได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	2

	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลวังพญา
	-
	200,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	เด็กได้มีความพร้อมมากขึ้น ก่อนที่จะเข้าเรียนในระบบ
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ การเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมในตำบล
	เด็กนักเรียนตำบลวังพญา
	40,000
(อบต./อื่นๆ)
	40,000
(อบต./อื่นๆ)
	40,000
(อบต./อื่นๆ)
	โรงเรียนระดับประถมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	4
	โครงการค่าตอบแทนครูสอนกีรออาตี (สอนอัลกรุอาน)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนด้านศาสนาและส่งเสริม
	ครูสอนกีรออาตี 
ตำบลวังพญา
	-
	35,000
(อบต./อื่นๆ)
	35,000
(อบต./อื่นๆ)
	เด็ก,เยาวชน,ประชาชนทั่วไป มีความรู้ด้านศาสนา
	สำนักปลัด

	5
	โครงกรประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็ก
	ผู้ปกครอง ม.1 –ม.7
ตำบลวังพญา
	10,000
(อบต./อื่นๆ)
	10,000
(อบต./อื่นๆ)
	10,000
(อบต./อื่นๆ)
	ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็ก
	สำนักปลัด

	6
	โครงการจัดทัศนศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลวังพญา
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน
	สำนักปลัด

	7
	โครงการจัดงานกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล
วังพญา
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี
	สำนักปลัด



ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	8
	โครงการแข่งขันกีฬาสีตาดีกาสัมพันธ์
	เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ตำบลวังพญา
	จัดการแข่งขัน
กีฬาสีฯ
จำนวน  1 ครั้ง
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาเกิดความสามัคคี รู้จักการให้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
	สำนักปลัด

	9
	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา
	เพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาในตำบลวังพญา

	สนับสนุนงบประมาณ
ด้านการศึกษาในพื้นที่
ตำบลวังพญา
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	ตำบลวังพญาได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	10
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
	พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 7  คน

	756,000
 (อบต./อื่นๆ)
	756,000
 (อบต./อื่นๆ)
	756,000
(อบต./อื่นๆ)
	ผู้ดูแลเด็กได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
	สำนักปลัด

	11
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 


	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการ ที่ดี 

	โรงเรียน(สพฐ)    5 โรง

	1,366,248
 (กรมส่งเสริม ฯ)
	1,366,248
 (กรมส่งเสริมฯ)
	1,366,248

(กรมส่งเสริม ฯ)
	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	12
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 


	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการ ที่ดี 

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์

	378,406

(กรมส่งเสริม ฯ)
	378,406

(กรมส่งเสริม ฯ)
	378,406

(กรมส่งเสริม ฯ)
	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	13
	โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 
 ตาดีกา
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้เรียนหนังสือ
	หมู่ที่1-7
ตำบลวังพญา
	-
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	เด็กนักเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้เรียนหนังสือ
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  3   ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	13
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดี

	โรงเรียน(สพฐ)    4 โรง

	1,809,600(กรมการศาสนา)
	1,809,600(กรมการศาสนา)
	1,809,600(กรมการศาสนา)
	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	14
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดี

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  ศูนย์
	578,906(กรมการศาสนา)
	578,906(กรมการศาสนา)
	578,906(กรมการศาสนา)
	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	15
	โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน  (บัณฑิตน้อย)
	เพื่อให้เด็กๆได้รับความภาคภูมิใจรู้รักสามัคคีเห็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นที่สูงขึ้นต่อไป
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลวังพญา 
 จำนวน  2  ศูนย์ 
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ผู้ปกครอง/นักเรียนมีความภาคภูมิใจทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาขั้นต่อไป
	สำนักปลัด

	16
	โครงการวันแม่แห่งชาติ
	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง

	เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน  2  ศูนย์
	-
	20,000
(อบต.)
	20,000
(อบต.)
	เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน
	สำนักปลัด 

	17
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนตาดีกา
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการ
ที่ดี

	นักเรียนโรงเรียนตาดีกาตำบลวังพญา
	-
	800,000
(อบต./อื่นๆ)
	800,000
(อบต./อื่นๆ)
	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดีพร้อมทั้งสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	18
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกัน
	โรงเรียน(สพฐ)    4 โรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  .2  ศูนย์
และหน่วยงานอื่นๆที่ขอรับการสนับสนุน
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รับความสนุกสนานและกล้าแสดงออก
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  4 ส่งเสริมการสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อ
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 – 7
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและรู้วืธีป้องกันตนจากโรคติดต่อ
	สำนักปลัด

	2
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสาธารณสุขตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลวังพญา มีความแข็งแรงด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

	ประชาชน
หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา
	50,000

(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)

	50,000

(อบต./อื่นๆ)

	ประชาชนในตำบลวังพญา
มีความแข็งแรงด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
	สำนักปลัด

	3
	โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลวังพญา มีความแข็งแรงด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
	ตำบลวังพญา
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนในตำบลวังพญา
มีความแข็งแรงด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสนับสนุนวัสดุ,ครุภัณฑ์ทางสาธารณสุข
	เพื่อส่งเสริมการสาธารณสุขตำบล
	สถานีอนามัย
ตำบลวังพญา
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000
	-
	ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี
	สำนักปลัด

	5
	โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขของอาสาสมัครในชุมชน 
(อสม.)
	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างทั่วถึง
	สาธารณสุขมูลฐาน
หมู่ที่ 1-7

	70,000

(อบต./อื่นๆ)
	70,000

(อบต./อื่นๆ)
	70,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
	สำนักปลัด

	6.
	โครงการเรียนรู้กับคุณแม่วัยใส
	เพื่อให้คุณแม่เข้าใจบทบาทของตนเองมากขึ้น
	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา
	15,000

(อบต./อื่นๆ)
	15,000

(อบต./อื่นๆ)
	15,000

(อบต./อื่นๆ)
	คุณแม่เข้าใจบทบาทของงตนเองมากขึ้น
	สำนักงานปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่  5 ส่งเสริมการกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558  (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ตำบล (อบต.คัพ)
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	จำนวน 1 ครั้ง
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	150,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา
	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลวังพญา
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย
	สำนักปลัด

	3
	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบล (สนามกีฬากลาง)
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา

	จำนวน 10 ไร่
 พื้นที่ตำบลวังพญา
	-
	-
	1,000,000

(อบต./อบจ.อื่นๆ)
	มีที่ดินที่สามารถสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตราฐาน
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ/จังหวัด
	เพื่อให้เยาวชนในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สุขภาพดี 
มีความสามัคคี
	เยาวชนและประชาชนทั่วไป
จำนวน 1 ครั้ง

	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	50,000
(อบต./อื่นๆ)
	เยาวชน,ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
	สำนักปลัด

	5
	โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเล่นกีฬา

	เยาวชนและประชาชน
ในตำบลวังพญา
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกาย
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม       
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1  สายมูซอลา – ตะโล๊ะรายอ  กว้าง 5เมตร ยาว 300 ม.หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
	-
	150,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	

	2
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1  สายสะพาน 2 - บ้านบาบอเดร์   กว้าง 4 เมตร ยาว 400  ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
	-
	-
	200,000
(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	3
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1  สายบ้านปะจูเม็งกว้าง 4  เมตร ยาว 800 ม.  หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
	-
	200,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


	4
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 สายบูเกะเยระ  กว้าง 6 เมตร  ยาว 500 เมตร หนา 0.50 ม.
	-
	400,000

(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	5.
	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  
พร้อมไหล่ทาง

	เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 5  สายลูโบ๊ะบาตู – สำนักงานปศุสัตว์ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  หนา 0.15 ม.
	-
	-
	675,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	6.
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 สายหน้า อบต. บ้านปากาซาแม– บ้านบาบอเดร์   กว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 600 ม.   หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร
	-
	1,800,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	7.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1  สายบ้านปะจูเม็งกว้าง 4  เมตร ยาว 100 ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
	-
	280,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	8.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่  1 สายลูโบะห์บูวะห์  
ต. วังพญา–สายกอตอตือร๊ะ  หมู่ที่ 7 ต.กอตอตือร๊ะ  
กว้าง 6  ม.  ยาว  2,000  ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
	-
	-
	4,900,000

 (อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	9.
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 สายบ้านไม้แก่น– (เชื่อมต่อ) บ้านหัวควน หมู่ที่ 6   ขนาดกว้าง  6 เมตร  ระยะทางยาว 3,000 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.60 เมตร
	-
	-
	18,000,000

(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	10
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 2  สายบืองาแบ – ลูโบะลาอา กว้าง 5  ม. ยาว 2,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.

	-
	-
	450,000

(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	11
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 2  สายวังพญา– ลาฆูนิง กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร


	-
	6,500,000
(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	12.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 2  สายบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
 วังพญา–หมู่ที่ 7 ต.กอตอ ตือร๊ะ (เชื่อมต่อ) กว้าง 6  ม.  ยาว 700  ม. หนา  0.15  ม.

	-
	-
	2,500,000
(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	13.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 2  สายบ้านบืองาแบ – บ้านอูเป๊าะ (ทางสร้างใหม่) กว้าง 4  ม.  ยาว 500  ม. หนา  เฉลี่ย 0.15  ม.
	-
	1,500,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	14
	บุกเบิกถนนในหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 3  บ้านฮูแตกาแน      กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
	-
	675,500

(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	15
	บุกเบิกถนนในหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 3  สายสีโป - สาเร็ง      กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.50 ม.
	-
	-
	675,000

(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	16
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 7  สายบูแยระ-เปาะลีมา กว้าง 4  ม.  ยาว 600  ม. หนา  เฉลี่ย 0.15  ม.
	-
	2,700,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	17
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 6 สายตีตีสามิง-ควนน้อย  กว้าง  5.0 ม. ยาว  600  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
	-
	-
	2,550,000 (อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	18
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 3  บ้านสานอบาโร๊ะ    กว้าง  2.0 ม. ยาว  300  ม.  หนา  0.15 ม.
	-
	930,000

(อบต,/อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	19
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 6 สายนางสมหมาย 
กว้าง  4.0 ม. ยาว  350  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
	1,190,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	20
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก

	หมู่ที่ 3  บ้านบาโงบูดี  กว้าง 5.0 เมตร  ยาว 300  เมตร  หนา  0.15 เมตร
	-
	-
	930,000

(อบต,/อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	21
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรัง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 3  สายกาโปง-มือริง  กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.
	520,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


	22
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรัง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 3  สายซอยแตกาแน  กว้าง 4 เมตร ยาว 150 ม.
	400,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


	23
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 6 สายบ้านนายผัน
กว้าง  4.0 ม. ยาว  70  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
	238,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	24
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรัง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1  สายยาลูตง-บูเก๊ะตียอ  กว้าง 4 เมตร ยาว 800 ม.
	600,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


	25
	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรัง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 2  สายลฆูนิง กว้าง 4   เมตร ยาว 800 ม.  
	600,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	26
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก

	หมู่ที่ 4  สายตาลาแน - อูเป๊าะ  กว้าง 6 เมตร  ยาว 500  เมตร  หนา  0.15 เมตร
	-
	1,500,000
(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	27
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 5  สายปูลากง – วังพญา กว้าง 4  ม.หนา 0.20 ม.      ยาว 1,000 ม.

	           -
	-
	800,000

(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	28
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก

	หมู่ที่ 5  สายตานารง - กุโบร์  กว้าง 5 เมตร  ยาว 500  เมตร  หนา  0.15 เมตร
	-
	-
	1,550,000
(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	28
	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต (คสล.) โดยการขยายไหล่ทาง 
	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก
	หมู่ที่ 5   กว้าง  1 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
	-
	-
	350,000
(อบต./อื่นๆ)

	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	29
	ก่อสร้างถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 6  สายบ้านตีตีสามิง – บ้านหัวควน   กว้าง 4  ม.  ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
	-
	70,000

(อบต./อื่นๆ)

	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	30
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 6 สายบ้านนายเพชร   
ชัยสงคราม – หน้าศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  กว้าง  5.0 ม. ยาว  400  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
	-
	-
	1,240,000

(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	31
	ก่อสร้างสะพาน (คสล.) 
สายตะมาเล็ง
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
	หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 15 ม.
	800,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	32
	ซ่อมสะพานข้ามคลองบาโงบองอ
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทาง
	หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 15 ม.
	250,000
	-
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	33
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่7  สายบาโงบองอ- โป๊ะลีมา กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
	-
	-
	140,000
(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	34
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่7  สายโป๊ะลีมา – สะพาน 2 หมู่ที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.  หนาเฉลี่ย
	-
	140,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	35
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 7 สายสะพานบูโล๊ะบือวะห์ - บ้านบาโร๊ะกว้าง  5 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย0.15.ม.
	-
	2,500,000

(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	36
	โครงการจัดซื้อรถ JCB  ขุด -  ตักดิน 

	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในตำบลวังพญา
	จำนวน 1 คัน

 (ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	-
	2,000,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับความสะดวกและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม       (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	37
	บุกเบิกถนนโดยถมดินลูกรังพร้อมวางท่อ
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)

	-
	300,000

(อบต./อื่นๆ)
	300,000

(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	38
	บุกเบิกถนนลงหินคลุก  
ภายในตำบลวังพญา  
 หมู่ที่ 1 – 7


	เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	บุกเบิกถนนลงหินคลุก  
หมู่ที่ 1 – 7

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)

	-
	-
	4,000,000

 (อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

	ส่วนโยธา

	39
	ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 7  
ตำบลวังพญา
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

	ก่อสร้างทางเดินทาง คสล.
หมู่ที่ 1 – 7

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา  และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
	ส่วนโยธา

	40
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)

	-
	1,000,000

(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  1  การคมนาคม     (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	41
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน คสล.  ภายในตำบล
วังพญา   หมู่ที่ 1 – 7


	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 1 – 7

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)

	-
	-
	1,000,000
(อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมา และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
	ส่วนโยธา

	42
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
	เพื่อให้ประชาชน มีถนนสำหรับคมนาคมได้สะดวก
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	2,000,000

 (อบต./อบจ./กบจ./อื่นๆ)
	
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	43
	ปรับปรุง,ซ่อมแซมถนนโดยถมดินลูกรัง
	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวก
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา

ตามแบบที่ อบต. กำหนด

(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	200,000

(อบต./อื่นๆ)
	200,000

(อบต./อื่นๆ)
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	44
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายปรามะ-หัวควน
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ม.6  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.20 ม.
	-
	560,000(อบต./อื่นๆ)
	-
	ราษฎรสัญจรได้สะดวกรวดเร็ว
	ส่วนโยธา

	45
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกสายฮูแตกาแน
	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก ในการเดินทางสัญจรไปมา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ม.3บ้านตะลาแน  กว้าง 4.00 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.20 ม.
	-
	450,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	ส่วนโยธา
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	ติดตั้งสปอร์ตไลท์กูโบร์
	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
	หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา ขนาดความสูง 12 ม.

	-
	950,000
 (อบต,อื่นๆ)
	-
	หมู่บ้าน/ชุมชน มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ส่วนโยธา

	2
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายเขตและติดตั้งโคมไฟสาธารณะตำบลวังพญา


	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
	หมู่ที่  1 – 7
ตำบลวังพญา
	200,000

(อบต,อื่นๆ)
	200,000

(อบต,อื่นๆ)
	200,000

(อบต,อื่นๆ)
	หมู่บ้าน/ชุมชน มีไฟฟ้าแสง สว่างเพิ่มขึ้นและประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
	ส่วนโยธา

	3.
	ติดตั้งสปอร์ตไลท์กูโบร์
	เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
	หมู่ที่ 1 -7 ตำบลวังพญา ขนาดความสูง 12 ม.

	-
	-
	950,000
 (อบต,อื่นๆ)
	หมู่บ้าน/ชุมชน มีไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ส่วนโยธา


  ( แหล่งน้ำ )
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	4
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่  1 ขนาดกว้าง 0.50 ม.
ยาว  300   ม. ลึก 0.50 ม. 

	500,000
	-
	-
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	5
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 4   ตำบลวังพญา  สายบ้านโต๊ะอีหม่าม-บาโงตา ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 400 ม.ลึก 0.50  ม.
	500,000
	-
	-
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	6
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 4  ตำบลวังพญา 
สายกำปงบารู ขนาด 0.30 ม. ยาว 300 ม. สูง0.30 ม.

	380,000
	-
	-
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	7
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่  2 รอบมัสยิดลาฆูนิง
 ขนาดกว้าง 0.50ม.  
ยาว 400 ม. ลึก0.50 ม.

	700,000
	-
	-
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	8.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค
	หมู่ที่ 5,7 ตำบลวังพญา จำนวนผู้ใช้ 80 ครัวเรือน
	2,500,000
	-
	-
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	9.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่  บ้านปากาซาแม 
หมู่ที่ 1  หน้ามัสยิดลูโบะบาตู
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา 
กำลังผลิต  50 ลบ.ม/ซม. 
 (จำนวนผู้ใช้ 1,200 ครัวเรือนขึ้นไป)
	-
	-
	19,000,000

(อบต./อบจ./อื่นๆ)-
	ราษฎรทั้งตำบลวังพญามีน้ำประปาใช้อุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	10.
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	300,000

(อบต./อื่นๆ)
	300,000

(อบต./อื่นๆ)
	300,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
	ส่วนโยธา

	11.
	เจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังพญา 
หมู่ที่ 1 – 7 


	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ  
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
	ส่วนโยธา

	12.
	ขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังพญา หมู่ที่ 1 – 7 
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา
ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	100,000

(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการ  
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
	ส่วนโยธา

	13.
	ขุดลอกคลอง/คูระบายน้ำ /บ่อน้ำตื้นสาธารณะ


	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	14
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อกลม คสล.และมีฝาปิด ในพื้นที่ตำบลวังพญา  


	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)

	-
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	15
	วางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ในพื้นที่ตำบลวังพญา
หมู่ที่ 1 – 7


	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 1 – 7 

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	500,000

(อบต./อื่นๆ)
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6  ตำบลวังพญา
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 6  ส่ายบ้านตีตีสามิง   ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึกเฉลี่ย0.50 ม. ยาว  2,000 ม. 
(ตามแบบ อบต. กำหนด)


	-
	-
	1,200,000

(อบต./อบจ./อื่นๆ)
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ส่วนโยธา

	17
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลวังพญา
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา

ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	1,000,000

(อบต./อื่นๆ)
	1,000,000

(อบต./อื่นๆ)
	สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	18
	ก่อสร้างฝายน้ำล้นในพื้นที่ตำบลวังพญา  หมู่ที่ 1 – 7 


	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและใช้เพื่อการเกษตร

	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา
ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	700,000(อบต./อบจ./อื่นๆ)
	700,000(อบต./อบจ./อื่นๆ)
	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา

	19
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา
ตามแบบ อบต. กำหนด
(ตามความจำเป็น/เร่งด่วน)
	-
	-
	500,000

(อบต.//อื่นๆ)
	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
แนวทางที่  3   การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	จัดระเบียบการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนมิให้รุกล้ำที่สาธารณะ

	ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
	ครัวเรือน/ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  หมู่ที่ 7
	-
	-
	30,000
(อบต./อื่นๆ)
	ครัวเรือนมีความเป็นระเบียบ
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  1   ส่งเสริมการส่วนรวมของประชาชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ / ตำบล
	ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรง
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา
	20,000

(อบต.)
	20,000

(อบต.)
	20,000

(อบต.)
	ประชาชนมีส่วนร่วนในการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น

	สำนักปลัด

	2
	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
	ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชน
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา
	20,000
(อบต.)
	20,000
(อบต.)
	20,000
(อบต.)
	ราษฎรในตำบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
	เพื่อเพิ่มศักยภาพในกาปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมขออาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
	อาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ
หมู่ที่ 1 – 7
ตำบลวังพญา
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	อาสาสมัครและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีศักยภาพในกาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	ส่งเสริม/สนับสนุนประชา ชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
	ประชาชน
หมู่ที่1 – หมู่ที่ 7
ตำบลวังพญา
	10,000

(อบต.)
	10,000

(อบต.)
	10,000

(อบต.)
	ราษฎรในตำบลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
	สำนักปลัด

	5
	โครงการเตรียมรับเสด็จ
	เพื่อให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการรับเสด็จ
	ประชาชนหมู่ที่1 – หมู่ที่ 7

	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	ราษฏรมีส่วนร่วมในการรับเสด็จ
	สำนักปลัด

	6
	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ
	เพื่อให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีต่างๆ
	ประชาชนหมู่ที่1 – หมู่ที่ 7

	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	ราษฏรมีส่วนร่วมในการจัดงานพิธีต่างๆ
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  2   การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร/ตำรวจในชุมชน
	เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันตนเอง
	อาสาสมัคร/ตำรวจในชุมชน
หมู่ที่ 1 -  7

ตำบลวังพญา
	10,000

(อบต.)
	10,000

(อบต.)
	10,000

(อบต.)
	อาสาสมัครมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา   อุทกภัย  วาตภัย และภัยแล้ง
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน  และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์และพืชผลทางการเกษตร
	ป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
เหตุสาธารณภัย
หมู่ที่ 1 – 7
ตำบลวังพญา
	100,000
อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากเหตุสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที
	สำนักปลัด

	3
	โครงการจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์   เครื่องมือ  เครื่องใช้   ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	หมู่ที่ 1 – 7 
ตำบลวังพญา
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	อบต.วังพญา มีวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	4
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	เพื่อให้มีอัตรากำลังสมาชิก อปพร. อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดฝึกอบรม
ปีละ 1 ครั้ง
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	ตำบลวังพญามีอัตรากำลังสมาชิก อปพร. อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด

	5
	โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดหรืออำเภอ
	เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	ประชาชนได้รับประโยชน์
	สำนักปลัด 


ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่  2   การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	6
	โครงการจัดซื้อและติดตั้งไฟกระพริบโซลาร์เซล  (สัญญานจราจร)
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณทางแยก
	หมู่ที่  1 - 7

ตำบลวังพญา


	-
	-
	1,000,000

(อบต,อื่นๆ)-
	ประชาชนตำบลวังพญา
มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบเหล็กมีล้อครบชุด
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร การขับขี่ยวดยานพาหนะและสะดวกในการจัดงาน
	ตำบลวังพญา
	-
	-
	200,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนในตำบลวังพญามีความสะดวกและปลอดภัย
	สำนักปลัด

	8
	โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจรแบบพลาสติกครบชุด
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร การขับขี่ยวดยานพาหนะและสะดวกในการจัดงาน
	ตำบลวังพญา
	-
	-
	100,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนในตำบลวังพญามีความสะดวกและปลอดภัย
	สำนักปลัด

	9
	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด ชรบ. ในพื้นที่ตำบลวังพญา
	เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ ชุด ชรบ. ประจำหมู่บ้าน

	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ชุด ชรบ. หมู่ที่ 1 - 7
	70,000
อบต.
	70,000
อบต.
	70,000
อบต.
	ชุด ชรบ. ประจำหมู่บ้าน มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น

	สำนักปลัด

	10
	โครงการจัดซื้อรถกู้ภัย/กู้ชีพอเนกประสงค์ 
	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
	รถกู้ภัย/กู้ชีพ
  จำนวน 1 คัน

	-
	-
	1,500,000
(อบต./อบจ./อื่นๆ)
	สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  3   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559  (บาท)
	
	

	1
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน  หมู่ที่ 1 – 7
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ประชาชนมีความรู้ ทราบถึง
พิษภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการอบรมด้านศาสนาและจริยธรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนา และการหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
	จัดอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนและประชาชน
หมู่ที่ 1 – 7
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนา และทำให้หลีกเลี่ยง/ห่างไกลยาเสพติดได้
	สำนักปลัด

	3
	โครงการการแข่งขันกีฬาเพื่อต้านยาเสพติด
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมา
สนใจเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
	ประชาชน/เยาวชน

หมู่ที่ 1 -  7


	100,000

(อบต.)
	100,000

(อบต.)
	100,000

(อบต.)
	เยาวชนมีร่างกายที่แข็งแรงและไม่ไปเสพยาเสพติด
	สำนักปลัด

	4
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังพญา

	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังพญา  ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังพญาลดลง
	สำนักปลัด

	5
	โครงการเข้าค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
	เพื่อให้เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกัน ห่างไกลยาเสพติด
	ประชาชน/เยาวชน

หมู่ที่ 1 -  7


	150,000
(อบต.)
	150,000
(อบต.)
	150,000
(อบต.)
	ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลวังพญาลดลง
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  3   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559  (บาท)
	
	

	1
	โครงการจัดตั้ง/ฟื้นฟูและดำเนินงานของผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน(25 ตาสัปปะรด)

	1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้ง / ฟื้นฟูผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ( ๒๕ ตาสับปะรด)
2. เพื่อการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การมีส่วนร่วมของพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3.สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อคัดเลือกค้นหาติดตามดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน / ชุมชน     
	กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินในตำบลวังพญา 7 หมู่บ้าน รวม 175 คน 
	28,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	42,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	42,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	ประชาชนมีความรู้ ทราบถึง
พิษภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	การส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่

	 1.เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่ ป้องกันการแพร่ระบาด ลดพื้นที่เสี่ยงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 3.สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้น

	จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล 1 ชุด ประกอบด้วย ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่                                                                                         
	20,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	30,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	30,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	1.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดพื้นที่เสี่ยงและการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้น
                                                                                                              

	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่  3   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559  (บาท)
	
	

	1
	การบำบัดฟื้นฟูโดยการนำผู้
เสพ / ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมรักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ
	 1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์ดำเนินการในการบำบัดในลักษณะ 1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์บำบัด
2. เพื่ออบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข
 3.เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษาสนับสนุนการติดตามช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและผู้ที่เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
	จัดอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 50 คน
	175,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	175,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	175,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	1.เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่เบาบางลงหรือหมดสิ้นไป 
 

	สำนักปลัด  

	2
	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ต้านยาเสพติด
	1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง
	563,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	-
	-
	ทำให้ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
	สำนักปลัด  

	3
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด
	เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดมีงานทำประกอบอาชีพสุจริต
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง
	37,500
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	-
	-
	ทำให้ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
	สำนักปลัด  


รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559)


องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
	ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้างและผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่มในอบต.
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	ผู้บริหาร ,สมาชิก,เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำชุมชน,ผู้นำกลุ่ม  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด 
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	2
	 โครงการจัดส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานอื่นจัด
	เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
	ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน
	200,000(อบต.)
	200,000(อบต.)
	200,000(อบต.)
	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด 
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	3
	จัดสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง
	เพื่อเป็นเงินสวัสดิการ, เงินตอบแทนอื่นๆ ตามสิทธิ
	พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและลูกจ้าง
	สำนักปลัด

	4
	จัดทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 
	เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
	ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างในอบต.วังพญา
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	300,000
(อบต.)
	บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สำนักปลัด

	5
	ค่าบริหารองค์กร
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักงาน อบต.
	6,500,000
(อบต.)
	6,500,000
(อบต.)
	6,500,000
(อบต.)
	องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักปลัด 
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	5
	จัดทำ/ปรับปรุงแผนสามปี/แผนอัตรากำลัง/แผนอื่นๆ

	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ

	จำนวน 1 ครั้ง
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	จัดทำแผนได้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	สำนักปลัด

	6
	ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
	เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
	ครุภัณฑ์สำนักงาน/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	ครุภัณฑ์สำนักงาน/ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีสภาพดีขึ้นพร้อมใช้งานได้ยาวนานขึ้น
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา

	7
	จัดซื้อวัสดุ,ครุภัณฑ์
สำนักงาน
	เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
	จำนวน 1 ครั้ง

	400,000
(อบต.)
	400,000
(อบต.)
	400,000
(อบต.)
	อบต.มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด
ส่วนคลัง
ส่วนโยธา

	8
	โครงการจัดซื้อที่ดินรอบบริเวณสำนักงาน อบต.
	เพี่อขยายสำนักงาน อบต. ให้กว้างขวางขึ้น รองรับประชาชนและงานกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มขึ้น
	สำนักงาน อบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา
	-
	1,000,000
(อบต./อื่นๆ)
	-
	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อบต.และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด

	9
	ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมสำนักงาน อบต.

	เพื่อให้มีสำนักงานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
	จำนวน 1 ครั้ง

	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	การปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	10
	ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	5,000
(อบต.)
	5,000
(อบต.)
	5,000
(อบต.)
	การจัดเก็บรายได้ของอบต. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	ส่วนการคลัง


ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	11
	ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมายและขอสนับสนุนงบประมาณ
	เพื่ออุดหนุนหน่วยงานราชการอื่น
	จำนวน 1 ครั้ง

	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยราชการ
	สำนักปลัด

	12
	โครงการจัดทำแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ

	เพื่อให้การจัดทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
	จำนวน  1  ครั้ง
	20,000
(อบต.)
	20,000
(อบต.)
	20,000
(อบต.)
	เพิ่มความรวดเร็ว  ถูกต้อง  
	สำนักปลัด

	13
	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา  อบต. และติดตั้งไมโครโฟน
	เพื่อให้มีสำนักงานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
	สำนักงาน อบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา
	-
	400,000
(อบต.)
	-
	การปฏิบัติงานของอบต.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่  2   ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	70,000
(อบต.)
	70,000
(อบต.)
	70,000
(อบต.)
	ประชาชนรับทราบถึงประกาศและเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ
	สำนักปลัด

	2
	ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ในการบริหารงานท้องถิ่น
	เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักความโปร่งใส
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	30,000
(อบต.)
	30,000
(อบต.)
	30,000
(อบต.)
	ประชาชนได้สนับสนุนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
	สำนักปลัด

	3
	อินเตอร์เน็ตตำบล
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้และรับรู้ข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	15,000
(อบต.)
	15,000
(อบต.)
	15,000
(อบต.)
	ประชาชนมีความรู้ในการใข้และรับรู้ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต
	สำนักปลัด

	4
	โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ (จัดเก็บภาษี)


	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการ
	ประชาชน
หมู่ที่ 1 -  7
	5,000
(อบต.)
	5,000
(อบต.)
	5,000
(อบต.)
	ประชาชนพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อ อบต.
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่  3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559(บาท)
	
	

	1
	ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมในตำบลวังพญา
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม (ทุกศาสนา)ในชุมชน
	หมู่ที่ 1 – 7 
ตำบลวังพญา

	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับองค์กรทางด้านศาสนา
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนประเพณีทางศาสนา
 (งานเมาลิด)
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
	สนับสนุนการจัดงาน
เมาลิด หมู่ที่ 1 - 7
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	เกิดการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสอนจริยธรรมทางศาสนา(พบปะมุสลีมะห์)
	เพื่อให้ประชาชนเป็นคนดี มีศีลธรรม

	จำนวน 1 ครั้ง
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	20,000
(อบต./อื่นๆ)
	ประชาชนถือปฏิบัติตาม
หลักศาสนา/บทบัญญัติ
	สำนักปลัด

	4
	โครงการสนับสนุนปัจจัยละศีลอด (บูกอปอซอ)
	เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม
	สนับสนุนปัจจัย
ละศีลอดแก่มัสยิด และสุเหร่า
หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา
	70,000
อบต.
	70,000

อบต.
	70,000

อบต.
	เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการส่งเสริมและสนับ สนุนประเพณีทางศาสนา
 (เข้าสุนัตหมู่)
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา
	สนับสนุนการจัดงาน
เมาลิด/เข้าสุนัตหมู่
หมู่ที่ 1 – 7   ตำบลวังพญา
	80,000
อบต.
	80,000
อบต.
	80,000
อบต.
	เกิดการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีทางศาสนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่  3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557(บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	6
	โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม (ดาวะห์)

	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ทางศาสนาเพิ่มขึ้น
	ประชาชน
หมู่ที่ 1-7  ตำบลวังพญา
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	200,000
(อบต.)
	ประชาชนได้รับความรู้ทางศาสนาเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด 

	7
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีงานอาซูรอ

	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	ประชาชน
หมู่ที่  1- 7
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	ประเพณีทางศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
	สำนักปลัด

	8
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่

	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	ประชาชน
หมู่ที่  1- 7
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	ประเพณีทางศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
	สำนักปลัด

	9
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีงานวันกตัญญู

	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

	ประชาชน
หมู่ที่  1- 7
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	ประเพณีทางศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
	สำนักปลัด

	10
	ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอารีรายอ

	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	ประชาชน
หมู่ที่  1- 7
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	10,000
(อบต.)
	ประเพณีทางศาสนาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่  3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  (ต่อ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	11
	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
	เพื่อสืบสานงานประเพณีวันสำคัญของชาติ
	จัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ
ตามที่ส่วนราชการกำหนด
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญของชาติ
	สำนักปลัด

	12
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่ของ อปท.

	เจ้าหน้าที่ของ อปท.
วังพญา
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	ความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่
                   ของ อปท.
	สำนักปลัด 

	13
	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
	เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

	ครอบครัว
หมู่ที่ 1-7
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	50,000

(อบต.)
	       ครอบครัวภายในพื้นที่มี
                 สัมพันธ์ที่ดี
	สำนักปลัด 

	14
	โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดหรืออำเภอ

	เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
	ประชาชน
หมู่ที่ 1-7  ตำบลวังพญา
	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	50,000
(อบต.)
	ประชาชนได้รับประโยชน์
	สำนักปลัด 


รายละเอียดโครงการการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  ถึง  พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  1   การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	สนับสนุนโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ

	เพื่อช่วยในการฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อมให้กว้างขวางและต่อเนื่อง
	ส่งเสริมและสนับสนุนต้นกล้าหญ้าแฝกแก่ประชาชน
 ตำบลวังพญา

	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	ชุมชนมีทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการสร้างจิตสำนึกและการส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	30,000
อบต.
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการปรับปรุงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตำบลวังพญา

	เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่  1   การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	4
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลวังพญา
	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล
วังพญา

	อุดหนุนงบประมาณ
การดำเนินงานใน
หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลวังพญา
	50,000

อบต.
	50,000
อบต.
	50,000
อบต.
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลวังพญา
มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่  2   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2557 (บาท)
	2558 (บาท)
	2559 (บาท)
	
	

	1
	โครงการจัดซื้อถังขยะ
หมู่ที่ 1 – 7  
	เพื่อรองรับขยะจากทุกครัวเรือนและเพื่อให้ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	จัดซื้อถังขยะ
เพื่อจัดตั้งในชุมชน
หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา
	-
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	ชุมชนปราศจากขยะมูลฝอยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
	เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
ในชุมชน
	ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ตำบลวังพญามีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นและเป็นตำบลที่น่าอยู่
	สำนักปลัด


บัญชีโครงการการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559)
	ลำดับที่
	โครงการ/สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 – 2559)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็นที่ต้อง
เสนอโครงการ

	1
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
	หมู่ที่ 1 สายหน้า อบต. บ้านปากาซาแม– บ้านบาบอเดร์   กว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 600 ม.   หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร
	1,800,000
(อบต./อื่นๆ)
	69
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	2.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	หมู่ที่  1 สายลูโบะห์บูวะห์  
ต. วังพญา–สายกอตอตือร๊ะ  หมู่ที่ 7 ต.กอตอตือร๊ะ  
กว้าง 6  ม.  ยาว  2,000  ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
	4,900,000
(อบต./อื่นๆ)
	69
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	3
	ก่อสร้างถนนลาดยาง
	หมู่ที่ 1 สายบ้านไม้แก่น– (เชื่อมต่อ) บ้านหัวควน หมู่ที่ 6   ขนาดกว้าง  6 เมตร  ระยะทางยาว 3,000 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.60 เมตร
	18,000,000
(อบต./อื่นๆ)
	69
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	4
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	หมู่ที่ 2  สายวังพญา– ลาฆูนิง กว้าง 6 เมตร  ยาว 2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	6,500,000
(อบต./อื่นๆ)
	70
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	5
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) พร้อมไหล่ทาง
	หมู่ที่ 2  สายบ้านโต๊ะปาแก๊ะ
 วังพญา–หมู่ที่ 7 ต.กอตอ ตือร๊ะ (เชื่อมต่อ) กว้าง 6  ม.  ยาว 700  ม. หนา  0.15  ม.
	2,500,000
(อบต./อื่นๆ)
	70
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว


บัญชีโครงการการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (2557 – 2559)
	ลำดับที่
	โครงการ/สถานที่
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 – 2559)
	สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
	เหตุผลความจำเป็นที่ต้อง
เสนอโครงการ

	6
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) 
	หมู่ที่ 6 สายตีตีสามิง-ควนน้อย  กว้าง  5.0 ม. ยาว  600  ม.  หนาเฉลี่ย  0.15 ม.
	2,550,000
(อบต./อื่นๆ)

	71
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	7
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	หมู่ที่ 5  สายตานารง - กุโบร์  กว้าง 5 เมตร  ยาว 500  เมตร  หนา  0.15 เมตร
	1,550,000(อบต./อื่นๆ)
	73
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	8
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
	หมู่ที่ 7 สายสะพานบูโล๊ะบือวะห์ - บ้านบาโร๊ะกว้าง  5 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย0.15.ม.
	2,500,000
(อบต./อื่นๆ)
	74
	โครงการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างถนน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว

	9
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่  บ้านปากาซาแม 
หมู่ที่ 1  หน้ามัสยิดลูโบะบาตู
	หมู่ที่ 1 – 7  ตำบลวังพญา 
กำลังผลิต  50 ลบ.ม/ซม. 
 (จำนวนผู้ใช้ 1,200 ครัวเรือนขึ้นไป)
	19,000,000
	79
	โครงการเกี่ยวกับการ
การประปาหมู่บ้าน
	เนื่องจาก อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการดังกล่าว


ส่วนที่ 6
การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบ
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยนำเสนอได้  ดังนี้
1.  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ ฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

2.  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล  เพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่  และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

3.  การกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคำนึงถึงความเหมาะสม  ทั้งนี้ควรกำหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประเมินผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ  ในแต่ละปีควรมีการติดตามการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การกำหนดวิธีการ/การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติแผน



1.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา  ดำเนินการเองโดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลไปจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม


2.  ขอสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม จากหน่วยงานอื่นโดยประสานผ่านอำเภอ จังหวัด

การตรวจสอบและติดตามผล


1.  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


2.  ตรวจสอบโดยสภา อบต. โดย



-  ตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ อบต.



-  ติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง



-  ผู้บริหาร อบต. รายงานผลการดำเนินงานต่อสภา อบต. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


3.  ตรวจสอบโดยผู้กำกับดูแลระดับอำเภอ


4.  ตรวจสอบ/ติดตามโดยคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง



-  ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง



-  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการของ อบต.ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง



-  จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและแสดงความคิดเห็นเสนอแนะของการดำเนินงาน

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   2548   หมวด  5   การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ



ข้อ  24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   อำเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

หมวด  6    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย


1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน


2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน


4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน


5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้


1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน


4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


ข้อ  31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
6.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา   ใช้แบบรายงาน  3  แบบ คือ

                                                                   แบบรายงาน


    แบบประเมินผลแผน ฯ

       แบบติดตามแผน ฯ

    แบบประเมินผลแผน ฯ
              แบบที่ 1


             แบบที่  2

                            แบบที่ 3/1
  การประเมินการจัดทำแผน
 แบบติดตามและประเมินผล
          แบบประเมินผล
      ยุทธศาสตร์ของ อบต.

 การดำเนินงานของ อบต.

         การดำเนินงานตาม








           แผนยุทธศาสตร์









              แบบที่  3/2








  แบบประเมินความพอใจต่อ







                ผลการดำเนินงานของ อบต.






                  
  ในภาพรวม
                                                                                                                              
              แบบที่ 3/3








  แบบประเมินความพอใจต่อ








  ผลการดำเนินงานของ อบต.








  ในแต่ละยุทธศาสตร์

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   จะใช้แบบ 3/1,3/2,3/3 ในการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  ก่อนนำมาประมวล  แล้วรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำเสนอต่อสภา  และคณะกรรมการพัฒนา  อบต.  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต  อบต.ทราบโดยทั่วกัน
6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 


สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา    มีการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง โดยจะรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร    เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนา  อบต.  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
((((((((((((((((((







































                คนงานทั่วไป


         นางสาวอิฟฟะ  ตูมา   








รองนายก อบต.





รองนายก อบต.





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา





เลขานุการนายก





รองประธานสภาฯ





             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา


                     นางปฐมรัตน์  เพียรมาก





เลขานุการสภาฯ





ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา





ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา





สำนักปลัด





ส่วนโยธา





ส่วนการคลัง





รองนายก อบต.


นายอับดุลเลาะ  ดอละ





เลขานุการนายก


นางพารีด๊ะ  กามา





รองนายก อบต.


นายกอเซ็ง  มะมูแร





นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา


นายมะหะเร๊ะ   ดอฮิง





รองประธานสภาฯ


นายแวอาแซ  สุบาการ๊ะ





ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา


นายมะซอลา    ซาและ





เลขานุการสภาฯ


นางปฐมรัตน์ เพียรมาก





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  6





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  1





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  2





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  3





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  4





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  7





สมาชิกสภาฯ


หมู่ที่  5





     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


       นางสาวมาซีเต๊าะ       มูดี





         นายอนันต์ ยะสารี


                       ยาม





        นางสาวมีด๊ะ ซีดีดี


             คนงานทั่วไป





                   ครูผู้ดูแลเด็ก


     นางสาวรอกีเย๊าะ   อูเซ็งดอละ





             นายซ้ำซูดิน ปูเตะ 


                 นักการภารโรง





          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


      นางสาวรอซีด๊ะ     สุมาระ





     ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


          นางสาวรอซีด๊ะ     ดามาแร


          นางสาวรอมาย๊ะ     กามูรอ


          นางสาวฮาพเส๊าะ     อะแด


          นางสาวไซนุน        ฮะอุรา


         นางสาวไซนี           ตีมุน


         นางสาวฮายาตี         มานะ


         นางสาวรอบีย๊ะ       ยูนุ๊


         นางสาวคูไซมะ     อะแด








             นายบอรอเฮง กาจา 


                พนักงานขับรถ





        เจ้าพนักงานธุรการ 5


     นางสาวพาตีเม๊าะ      ปูเต๊ะ





       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      


              (ลูกจ้างประจำ)


         นางสาวรุสลีซา สาหลัง





           นักวิชาการศึกษา 4


     นางสาวมัสเตาะ     ยามา





          เจ้าพนักงานพัสดุ 3


     นางสาวกนกอร     หะยีมะยิ





                    บุคลากร 5


    นางสาวรอปียะห์     มะกูวิง





     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5


   นางสาวษมาภรณ์    หวันเดาะเลาะ





เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3


            นางรอซีด๊ะ     วามะ





      นักวิชาการเงินและบัญชี 4


        นางสาวณัชชา    ไชยา





                คนงานทั่วไป


         นายอับดุลนียา   มะนิ








      หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.


          นายนครินทร์   อาแว





         หัวหน้าส่วนการคลัง


       นางอาริยา    นิยมเดชา





          หัวหน้าส่วนโยธา


      นายสายยีดี      สาและ





วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/ทิศทางการพัฒนาอำเภอ





























จุดมุ่งหมายการพัฒนา





จุดมุ่งหมายการพัฒนา








จุดมุ่งหมายการพัฒนา








วิสัยทัศน์ท้องถิ่น





ยุทธศาสตร์





ยุทธศาสตร์








ยุทธศาสตร์








แนวทางการพัฒนา





แนวทางการพัฒนา





แนวทางการพัฒนา





โครงการ





โครงการ








โครงการ
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